山东政协大厦维景大酒店（五楼）

维修项目

招标文件

（项目编号：SDLD2019GK035）

招 标 人：山东联谊服务中心

代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日    期：二Ο一九年十一月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文件格式及合同主要条款	29

第四章 项目说明及要求	53

第五章  工程量清单	56

第六章  投标文件投标函部分格式	57

第七章  附件	62

第八章  报价文件商务部分格式	71

第九章  报价文件技术部分格式	75

第十章   评分办法	87

- 招标公告

山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目招标公告

一、项目基本情况

1.项目名称：山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目

2.招标项目编号：SDLD2019GK035

3.工程地点：山东政协大厦维景大酒店（山东省济南市历下区泉城路县西巷10号）

4.项目预算：380万元

5.标段划分：本项目不划分标段

二、投标条件

1、本次招标要求潜在投标人须具备独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。

2、拟派项目经理应持有贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

3、财务要求：财务状况良好，需提供2018年度财务状况表(复印件加盖公章)。

4、业绩要求：

投标人自2016年1 月1日至2019年10月1日止，承担过1个单项合同金额在300万元及以上的建筑装饰装修工程。类似业绩【类似工程业绩：提供合同原件及复印件加盖公章，核验原件】。

5、信誉要求：投标人自2016年 11 月1日至2019年11月4日止投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）。

6、本次招标不接受联合体投标。

三、投标报名需要提交的材料及招标文件的获取：

1.报名时间：2019年11月5日至 2019年11月11日，每天上午08:30-11:30，下午13:30-16:00（北京时间，法定节假日及周六周日除外）。

2.地点：山东蓝盾招标代理有限公司（济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务室）。

3.方式：报名时必须携营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证副本原件、项目经理建造师证及安全生产考核合格证原件、基本账户开户许可证原件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件、提供2018度财务状况表(复印件加盖公章)、业绩合同原件，另外还须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中没有被列入失信被执行人的网页截图（加盖单位公章）及社会信誉自查承诺加盖公司公章。

说明：

①以上报名材料须提供原件或与原件具有同等效力的公证件，并同时提供加盖单位公章的复印件一份、且复印件须与原件保持一致。

②未按要求报名的报名无效。

③报名及获取招标文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

④对列入失信被执行人名单的企业应当拒绝其参与招标活动。

4.售价：500元/份，招标文件售后不退。

四、公告期限：2019年11月4日至2019年11月11日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：详见招标文件

2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

六、开标时间及地点

1.时间：详见招标文件

2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室

七、联系方式

招标人：山东联谊服务中心

联系人：刘敦勇      联系方式：0531-86117531

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系人：田生

联系方式：0531-88809762-8010   18596098655

八、发布媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网、山东省采购与招标网、山东蓝盾招标代理有限公司网发布。

发布人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2019年11月4日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 须 知 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目 项目编号：SDLD2019GK035 |
| 2 | 招 标 人：山东联谊服务中心 联 系 人：刘敦勇 联系电话：0531-86117531 |
| 3 | 施工地点：山东政协大厦维景大酒店（山东省济南市历下区泉城路县西巷10号） |
| 4 | 招标范围：招标文件、工程量清单内所有内容 采购预算：380万元 投标人投标总报价超出采购预算的，其投标文件作无效投标处理 |
| 5 | 质量要求：质量达到合格要求 质保期：2年，按国家规定执行 |
| 6 | 施工工期：40日历天；具体开工时间以甲方开工令为准(2020年3月5日至2020年4月15日前完工) |
| 7 | 现场踏勘： 踏勘时间:2019年11月12日上午09点30分(工作时间，节假日除外) 1、已报名参加的投标单位须自行踏勘现场。 2、踏勘现场要求： （1）投标人踏勘现场发生的费用自理。 （2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 （3）招标人在踏勘现场中介绍的本项目情况和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 联系人：刘敦勇 联系电话：0531-86117531。 供应商勘察现场时，必须携带现场踏勘情况记录表。 |
| 8 | 投标人提出澄清要求的截止时间： 任何已登记备案并领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在递交投标文件截止时间15日前发至招标代理机构邮箱（sdldzbdl@163.com）并提交纸质版加盖公章一份。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。 招标代理机构对收到的澄清要求将在递交投标文件截止时间15日前以书面形式或其他合理方式予以答复，发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。 |
| 9 | 资金来源：自筹资金 |
| 10 | 工程报价方式：工程量清单报价 |
| 11 | 承包方式：包工包料，不准转包和违法分包 |
| 12 | 1、本次招标要求潜在投标人须具备独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。 2、拟派项目经理应持有贰级及以上注册建造师证（建筑工程专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 3、财务要求：财务状况良好，需提供2018年度财务状况表(复印件加盖公章)。 4、业绩要求： 投标人自2016年1 月1日至2019年10月1日止，承担过1个单项合同金额在300万元及以上的建筑装饰装修工程。类似业绩【类似工程业绩：提供合同原件及复印件加盖公章，核验原件】。 5、信誉要求：投标人自2016年 11 月1日至2019年11月4日止投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 13 | 资格审查方式：资格后审 |
| 14 | 投标文件递交地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 递交截止时间：2019年11月28日09：00时（北京时间） |
| 15 | 开标地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 开标时间：2019年11月28日09：00时（北京时间） |
| 16 | 投标文件份数： 正本一份，副本五份，资格证明文件一份（报价文件不予退还）； 正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 电子文档（U盘等存储设备）一份（内容与纸质版投标文件一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘）。 报价一览表一份。 |
| 17 | 响应文件密封和标记： 1.响应文件的正本、副本、电子版响应文件须分别密封，三份报价一览表密封在一个密封袋。资格资信等证明材料原件及加盖公章的复印件一套不需要密封； 注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封； 2.所有密封件包装袋正面和封口格式见附件，并在封口处加盖供应商公章。 3．资格资信等证明材料原件及加盖公章的复印件一套不需要密封，与其他响应文件同时递交。 4.未按上述要求密封响应文件的，按无效文件处理。 |
| 18 | 投标有效期：自投标人提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 19 | 投标人须在提交投标文件截止时间前，以 电汇 的形式交纳投标保证金： 人民币76000元整，大写：柒万陆仟元整。 投标保证金必须由投标单位的基本账户支出，保证金递交时间以招标代理公司实际到账为准，投标保证金须在规定的时间内提交，否则视为无效投标。投标人须在备注栏注明“【项目名称】投标保证金 ”。 开户单位：山东蓝盾招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处 帐 号：15132401040008055 在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 保证金退还办理流程：请携带投标人对招标代理公司开的退保证金收据（加盖财务章）及开户许可证复印件加盖公章到公司财务部办理。 电话：0531-88809761 |
| 20 | 评标方法及标准：详见招标文件评分细则 |
| 21 | 招标文件费用：500元/本； |
| 22 | 招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司 地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼会议室 联系人：田生 联系方式：0531-88809762-8010 18596098655 邮箱：sdldzbdl@163.com |

第一节  总则

本工程招标项目依据《中华人民共和国招标投标法》及山东省、济南市的有关规定，现通过公开招标的方式择优选定中标人。

一、综合说明

项目名称：山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目

项目编号：SDLD2019GK035

招 标 人：山东联谊服务中心

代理单位：山东蓝盾招标代理有限公司

二、招标范围及有关说明

本项目为山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目，具体内容详见招标文件工程量清单等有关资料。有关说明如下：

1、本工程未经甲方同意不得转包和分包；

2、施工内容及有关技术要求、施工做法见招标人提供的工程量清单及有关资料。

3、投标人综合报价要充分考虑现场施工环境及条件，任何因误解而导致施工费用增加，招标人均不予以额外支付。

三、施工工期

1、工期：详见投标人须知前附表。

2、施工工期以中标工期为准。

四、付款方式

合同签订后10个工作日内招标人支付合同金额的 40%作为预付款，工程竣工验收合格后付至合同金额的70%，审计结束后付至审计结算值的95%，余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息退还。

五、工程质量

1、本工程要求按国家现行的有关规定及现行相关专业验收标准和规范的规定，经有关部门验收，质量必须达到合格标准。

2、承包人必须按照国家相关施工验收规范及《建设工程质量管理条例》组织施工及质量保修，履行施工单位的质量责任和义务。

3、工程施工所用材料必须符合设计要求与国家颁布的材料质量标准。各项材料必须具有产品合格证和法定检验部门的检测报告。

4、严格按《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）进行生产管理。

六、投标人资格要求

详见前附表

七、资格审查

律师将依法对投标人进行资格审查，并对审查结果承担法律责任。对投标人资格的审查一视同仁，逐个认真、全面、严格的审查。

1、本工程采用资格后审办法。

为方便见证律师和评标委员会审验各投标人的资格，投标人须单独准备资格审查文件一份。资格审查文件应单独装订成册。

投标人应提供令招标人满意的资格审查文件，以证明其符合招标合格条件和具有履行合同的能力。为此，投标人在提交投标文件、资格审查文件同时必须提交下列资料原件，未提供或提供不全的以及提供的相关资料招标人不认可的，招标人有权拒绝其投标：

（1）营业执照副本；

（2）资质证副本书；

（3）安全生产许可证副本；

（4）项目经理建造师、安全生产考核合格证书

（5）法人授权委托书及受托人身份证；

（6）银行开户许可证；

（7）财务状况良好，需提供2018年度财务状况表(复印件加盖公章)。

（8）业绩要求：

投标人自2016年1 月1日至2019年10月1日止，承担过1个单项合同金额在300万元及以上的建筑装饰装修工程。类似业绩【类似工程业绩：提供合同原件及复印件加盖公章，核验原件】。

2、投标人应提供《评分细则》涉及的相关证件、合同业绩原件，开标前一并上交，作为评标委员会评分的依据。

3、对审查通过的企业一视同仁，不串通，不内定，不排序，不分先后。

4、招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

八、踏勘现场

1、投标人须自行踏勘现场。

2、经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任及踏勘现场所发生的自身费用。

3、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

第二节  招标文件

一、招标文件的组成

招标文件包括以下内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文件格式及合同主要条款

第四章  工程建设标准

第五章  工程量清单

第六章  投标文件投标函格式

第七章  投标文件商务标格式

第八章  投标文件技术标格式

附  件  评分细则

二、招标文件澄清、补充、修改

1、投标人在收到招标文件后，必须认真审阅其中的所有内容，在确认完全正确理解后，编制投标文件，并承担因自身误解所造成的一切后果。

2、如对招标文件及工程现场情况有任何疑问，均应在投标截止日期16日前，以书面形式向招标人提出。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期15日前，以书面形式予以答复，并发给所有获得招标文件的投标人，同时报监督管理部门备案。其他形式（电话、口头等）提出、解答一律无效。

3、在投标截止日期前，招标人都可能会对已发出的招标文件作必要的修改或补充，招标文件的修改或补充均以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，同时报监督管理部门备案，其他形式（电话、口头等）一律无效。

4、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件澄清、补充、修改内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间。具体时间将在招标文件的澄清、补充、修改通知中予以明确。澄清、补充、修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人及招标人起约束作用。

三、投标费用

1、无论投标工作如何开展，无论投标过程中发生什么事件，无论投标结果如何，投标人在投标过程中所发生的各项费用均由投标人自行承担，招标人不给予任何补偿。

2、代理服务费：中标人在签订合同前向采购代理机构交纳中标服务费。

3、见证费：中标人按中标金额的1‰向见证单位缴纳见证费。

第三节  投标及投标文件

一、投标文件的编制

1、投标文件的文字及计量单位

（1）投标文件及与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

（2）除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）投标报价采用的币种为人民币。

2、投标文件格式

按照招标文件第六、七、八章所提供的投标文件格式和表格要求填写、签章（表格可以按同样格式扩展）。

3、投标文件的编制内容

投标文件应由投标函部分、商务部分、技术部分组成，并应按下列项目的排列顺序编制装订成一册：

投标函部分格式主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）唱标单

（3）法定代表人身份证明书；

（4）授权委托书；

商务部分主要包括下列内容：

（1）投标总价表；

（2）总说明；

（3）工程项目投标报价汇总表；

（4）单项工程投标报价汇总表；

（5）单位工程投标报价汇总表；

（6）分部分项工程量清单与计价表；

（7）工程量清单综合单价分析表；

（8）措施项目清单计价汇总表；

（9）措施项目清单与计价表（一）；

（10）措施项目清单与计价表（二）；

（11）措施项目清单分析表

（12）其他项目清单与计价汇总表；

（13）暂列金额明细表

（14）材料暂估价一览表

（15）专业工程暂估价表

（16）计日工表；

（17）总承包服务费清单与计价表

（18）规费、税金项目清单与计价表

（19）材料汇总表

（20）人机汇总表

技术部分主要包括下列内容：

投标综合说明及企业、拟任项目经理资格、业绩介绍、获奖证书、详尽的施工组织设计、项目部人员配备情况、优惠条件及合理化建议、服务保修承诺及关系协调等。

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理简历表、项目技术负责人简历表；

（3）拟投入的主要施工机械设备表；

（4）劳动力安排计划表；

（5）施工进度网络图和施工进度表；

（6）工程质量保证措施；

（7）安全生产保证措施；

（8）工期保证措施；

（9）文明施工保证措施；

（10）环境保护措施；

（11）雨季、农忙、节假日施工保证措施；

（12）各分部分项工程的主要施工方法；

（13）优惠条件及合理化建议；

（14）服务保修承诺及关系协调；

（15）企业业绩及获奖情况；

（16）投标人认为其它需要填报的内容。

二、投标报价

1、本次报价为一次性报价。若报价超过招标文件设定的采购预算的，为无效投标。本项目采用固定综合单价，投标人一旦中标，无变更手续综合单价不再进行调整。

2、投标人根据招标文件工程量清单报价，该报价为招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复,如清单报价漏项、错项视为无效投标处理。

3、工程量清单报价：

按相关工程类别，国家及济南市现行标准执行。

3.1 报价须知:

（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（2）投标人应按照招标文件的工程量清单格式逐项填报，不允许擅自修改工程量清单内容或格式。

（3）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

（4）投标人自报措施项目费用，措施费一次性包死，结算时不再调整。

（5）本项目床垫、窗帘、风机盘管、地毯、壁布、花洒及水嘴、洗脸盆、水龙头、开关、插座、毛巾杆、卫生纸盒、钢角篮钢、浴巾架、遮光布等为材料暂估价，投标时材料价格不得调整，待投标企业中标后，施工进场前必须按照暂估价的标准提供材料样品，经甲方确认厂家、品牌、样式及批价后，方可采购使用。

（6）金额（价格）均应以人民币表示。

3.2 工程款的支付与工程结算详见专用合同条款。

3.3报价的一般规定：

（1）投标人的报价，应是完成采购范围及工期（含质保期）的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（2）工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险费用。

（3）投标人应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.4 工程量清单报价格式：（详见附表）

3.5 工程量清单报价须知：

招标人对本次招标工程量清单准确性负责，工程量清单给各投标人价格竞争提供了统一的平台，投标人应按照守法、诚信、合理原则报价，并且承担报价的风险。

3.6清单报价具体要求

（1）封面的填写：

应按规定的内容填写、签字、盖章。

（2）总说明的编制：

总说明应包括下列内容：

A、工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。

B、工程招标范围。

C、工程量清单编制依据。

D、工程质量、材料、施工等的特殊要求。

E、其他需要说明的问题。

（3）工程项目总价表的编制：

A、表中单项工程名称应按单项工程投标报价汇总表的工程名称填写；

B、表中金额应按单项工程投标报价汇总表的合计金额填写。

（4）单项工程投标报价汇总表的编制：

A、表中单位工程名称应按单位工程费汇总表的工程名称填写。

B、表中金额应按单位工程费汇总表的合计金额填写。

（5）单位工程投标报价汇总表的编制：

表中的金额应分别按分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表的合计金额和按本办法规定计算的规费、税金填写。

（6）分部分项工程量清单与计价表的编制：

A、表中项目序号、项目名称、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序列。

B、综合单价：

完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

C、合价：

合价=综合单价×相应清单项目工程数量。

（7）措施项目清单与计价表的编制：

A、投标人自报措施项目费用，措施费一次性包死，结算时不再调整。

B、金额：

参照“措施项目清单项目设置及其消耗量定额（计价方法）”，选用相应定额或计价办法。参照本办法规定的费用组成或参照工程造价管理机构发布的价格、费用信息自主计算确定相应单价、费率。

（8）其他项目清单与计价汇总表的编制：

A、表中的序号、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。

B、总承包服务费：总承包人为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、垂直运输服务、项目总体进度质量安全管理、竣工资料汇总整理等服务所收取的费用。总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

C、金额：

应按“其他项目清单项目设置及其计价方法”表中的规定自主确定。

D、暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额包括在投标报价中，但不直接属承包人所有，而是由招标人暂定并掌握使用的一笔款项。暂列金额由招标人估算，投标人不得调整并计入投标总价中。

（9）计日工表的编制：

A、表中的序号、名称、计量单位、数量必须按零星工作项目表中的相应内容填写。不得增加，不得减少，不得修改。

B、表中的综合单价，参照本办法费用项目组成和计算方法自主确定。

C、表中合价=数量×相应综合单价。

D、计日工表的综合单价，投标人应在招标人预测名称及预估相应数量的基础上考虑计日工工作特点进行自主确定，工程竣工时按实际完成工程量进行结算。

3.7 报价款组成：

报价价款=（1）+（2）+（3）+（4）+（5），其中

（1）分部分项工程量清单报价款；

（2）措施项目清单报价款；

（3）其他项目清单报价款；

（4）规费=[（1）+（2）+（3）]×规费率；

（5）税金=[（1）+（2）+（3）+（4）]×税金率。

3.8 价格分析表：

（1）价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

A、项目序号、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E、分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

（3）措施项目清单与计价表：

A、不能计算工程量的项目清单以项为计量单位，使用表（一）。

B、可以计算工程量的项目宜采用分部分项工程量清单方式编制，使用表（二）。

4、投标人要按有关规定，依据招标人提供的有关资料并充分考虑各项有利因素和风险因素，结合企业实际和市场情况提出报价。除招标人提出的工程设计变更造成工程量增减或工程内容有变化可相应按中标固定综合单价调整合同总价外，其他任何原因，均不予调整合同价格。

5、投标人应按招标人提供的招标文件及有关资料填报综合单价和综合合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

6、招标人有权对专业工程和部分材料实行暂估价格，投标人应根据招标文件给出的暂估价格进行报价，不允许对此部分价格进行调整，否则按无效投标处理。

7、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8、投标企业无论中标与否，其参与投标所耗各项费用均由投标企业自行承担。

三、投标保证金

1、投标保证金应按前附表所规定时间和形式提交。退保证金只退对公账户。

2、招标人在确定中标人并发出中标通知书后5日内，应当将投标保证金全额退还未中标的投标人（不计利息）。

3、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不予返还：

（1）投标人在投标截止日期之后撤回已提交的投标文件的；

（2）投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的；

（3）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（4）投标人以向招标人或者评标委员会行贿手段谋取中标的；

（5）《中标通知书》发出后中标人在规定期限内拒绝与招标人签订合同的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

四、投标文件的签署、装订、密封要求

1、投标文件的内容必须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。如有修改，修改处应加盖投标人印章。

2、投标文件必须按A4规格装订成册，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。投标文件正本须加盖骑缝章。投标文件必须胶装，否则为无效投标。

3、投标文件投标函应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代理人签字或盖章。由授权委托人签字或盖章的在投标文件中须同时提交“授权委托书”。“授权委托书”格式、内容均按招标文件提供的格式填写。

4、投标人应将唱标单一式三份单独密封在同一密封袋中，将投标文件的正本和所有副本统一密封于同一密封袋中，资格审查文件单独密封在密封袋中，电子文档单独密封在封袋中，并在密封袋的封口处加盖投标人公章和法人章。

5、如果投标文件没有按上述规定密封标记，招标人、代理机构不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

五、投标文件的份数

1、投标人应提交投标文件“正本”一份，“副本”五份，资格审查文件一份，并提供投标文件电子文档一份。

2、投标人如对投标文件有修改、补充，应在投标文件递交截止时间前，将修改、补充的文件按照本须知关于投标文件的规定，密封、注明后递交于招标人。

六、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达或未送达指定地点的；

2、密封情况不符合招标文件要求的；

3、未按招标文件要求提供投标保证金的。

七、无效投标

（一）投标人有下列情况之一，其投标将被视为无效：

1．投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件的。

2．投标人未按规定提交投标保证金的。

3．同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

4．投标人提供的投标文件不完整的

5．投标文件未按招标文件的规定签署或密封的。

6. 投标人未按招标文件规定的格式及要求投标的。

7．唱标单未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

8．投标人对招标文件的要求未做出实质性响应的。

9．投标人不参加开标仪式及询标事宜的。

10.投标人未按投标清单工程量投标的。

11.投标报价低于成本或超过招标文件设定的采购预算的。

12.投标文件载明的工期或付款方式不满足招标文件规定且不能被招标人接受。

13.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

14．未按招标文件格式签字盖章的。

15. 法律、法规规定的其他情况。

（二）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1．投标人在投标有效期内撤回投标。

2．投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假投标材料。

3．以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4．投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会成员提供不正当利益。

5．在整个开标、评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6．中标人不按规定签订合同的。

7．法律、法规规定的其他情况。

（三）投标人不得存在下列情形之一，否则其投标将被视为无效：

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、为本招标项目项目管理单位或监理单位的；

3、为本招标项目提供招标代理服务的；

4、为本标段的项目管理单位、监理单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

5、为本标段的项目管理单位、监理单位或招标代理机构相互控股或参股的；

6、为本标段的项目管理单位、监理单位或招标代理机构相互任职或工作的；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一投标标段投标。

8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标的。

（四）投标人投标被评标委员会视为无效的，其投标文件将被否决。

第四节  开标、评标、中标

本工程开评标会议全过程由律师进行见证。

一、开标

1、开标时间：同投标人须知表（北京时间）

开标地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

2、招标代理机构组织投标文件的递交，递交投标文件的投标人代表应签字确认。

3、各投标人的法定代表人或授权委托人，应在开标时携有关证件原件参加会议。律师在开标仪式结束后对投标人的投标资格进行审验。

1）有关证件原件如下：

（1）营业执照副本；

（2）资质证副本书；

（3）安全生产许可证副本；

（4）项目经理建造师、安全生产考核合格证书

（5）法人授权委托书及受托人身份证；

（6）银行开户许可证；

（7）财务状况良好，需提供2018年度财务状况表(复印件加盖公章)。

（8）业绩要求：

投标人自2016年1 月1日至2019年10月1日止，承担过1个单项合同金额在300万元及以上的建筑装饰装修工程。类似业绩【类似工程业绩：提供合同原件及复印件加盖公章，核验原件】。

凡未提供或提供的证件不符合要求的，投标人资格无效。

2）《评分细则》涉及的相关证件、合同业绩原件，作为评标委员会评分的依据。

4、律师对各投标人提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

5、工作人员按照投标人签到顺序开启唱标单进行唱标，记录员分类记录。

6、律师致见证词，开标会议结束，进入评标程序。

二、评标

1、评标委员会成员的组建

（1）评标委员会成员名单应严格保密。

（2）评标委员会成员人数为五人及其以上单数，其中技术、经济方面的专家招标代理机构在监督管理部门的监督下在评委库中随机抽取确定，且不少于评委成员总数的三分之二 。

（3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德和评标纪律，对所提出的评标意见承担个人责任。

2、评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

（2）在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（3）中标人确定后，招标人不对未中标人就投标评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4、评标内容

评标委员会将严格按照招标文件中的相关规定进行评标，招标文件未有规定的，不作为评标的依据。

5、投标文件如有下列情况之一者，参加投标的单位将失去投标资格：

（1）参加投标的单位未派人参加开标会议或未按要求提供相关证件的；

（2）投标文件未加盖法定代表人（或授权委托人）印鉴（或签字）和单位公章的；

（3）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

6、评标程序：

（1）评标由评标委员会的评委根据实际情况与参加投标的单位就技术标和商务标有关内容分别进行，过程是一对一、面对面的。在评标过程中，招标人和参加投标的单位要严格遵循保密原则，评标的任何内容以及有关其他单位的技术资料、价格和其他信息不得透露。在评标过程中，对所有参加投标的单位实行同等待遇，不得对任何单位进行歧视或偏袒。

（2）评标应遵循有效竞争原则、保密原则、对投标人的同等待遇或非歧视原则以及客观公正原则。

（3）评标委员会将严格按照招标文件中的相关规定进行评标，招标文件未有规定的，不作为评标的依据。招标文件如有实质性变动的，评标委员会将以书面形式通知所有参加投标的单位。

（4）评委依据各投标企业提交的全部资料按照招标文件确定有关内容进行综合评审，确定中标人。

三、评标原则

“公平、公正、竞争、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

3、独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

4、保密性原则：评标委员会成员及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业和技术严格保密。

5、综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

四、评标方法

本次评标采用综合评分法，以满分100分方式按得分从高到低的顺序对投标人进行排序，择优推荐中标人。

（一）初步评审

1、评标委员会根据招标文件规定，详细审阅投标文件是否对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应。

（1）评标委员会组织审查投标文件是否完整；是否按规定报价；报价是否有计算错误；招标文件要求提交的投标保证金是否已提交；投标文件是否已按招标文件的要求签署。

（2）评标委员会将依据投标人提供的资格、资质证明文件，对投标人的财务、技术和供货能力进行审查，确定投标人有无资格或能力履行合同。

（3）评标委员会对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面形式予以澄清、说明或纠正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

投标文件的明显文字和计算错误按以下原则进行修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写为准。

    - 单价乘数量不等于总价的，以单价为准修正总价，但单价小数点有明显错误的除外。

    - 文字表述的数据与数字表述有差别的，以文字表述为准修改数字。

    - 对不同文字文本报价文件的解释发生异议时，以汉字文本为准。

2、评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标文件未按招标文件要求签署；

（3）有确凿的证据表明投标人以低于成本价报价；

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人低于成本报价。其报价应作为无效报价。

（4）投标文件中的技术规格、技术标准明显不符合招标文件要求；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）投标文件中载明的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定的；

（7）投标文件中施工方案不能满足工程施工需要的；

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

评标委员会通过上述评审，确定入围投标人名单，只有成为入围投标人，才能进入综合评审阶段。

（二）综合评审

（1）评标委员会对入围投标人提交的投标文件进行详细评审并提出评审意见。

（2）评标委员会审阅投标文件的基础上，对商务报价、人员配备、工期、质量、文明施工、施工方案、企业资信业绩等项进行分项打分（详见附件《评分细则》）。

（三）投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面的形式进行，但不应要求、提出或允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

五、确定中标人

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，按评标总得分由高到低的顺序依法确定中标人，并编写评标报告。

注：得分相同者，报价低的排名在前。

六、中标通知书

1、评标结束确定中标人后，将中标结果在山东省采购与招标网、中国采购与招标网上公示中标结果及向中标人发出中标通知书。中标人在接到中标通知后30日内，与招标人签订合同。《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

2、《中标通知书》将作为签订合同的依据。

七、评标纪律

1、评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、招标代理及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证投标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或评标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标代理，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

8、招标人与招标代理对项目预算资金予以保密；在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

9、评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

10、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

11、在整个评标过程中，投标人企图影响评标结果的任何活动，可能导致投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

八、投标人瑕疵滞后的处理

1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

2、若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

九、质疑

1、投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

2、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（以公布中标结果的日期为准），以书面形式向招标代理机构提出质疑，超过期限不予受理。

3、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

4、投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5、招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

6、质疑投标人对招标代理机构的答复不满意，或招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政局投诉。

十、解释权

本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 第三章  合同文件格式及合同主要条款

（合同参考样本）

一、项目实施合同格式：

1.参照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 山东联谊服务中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称： 山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目项目 。

2.工程地点： 山东政协大厦维景大酒店（山东省济南市历下区泉城路县西巷10号）。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：自筹资金 。

5.工程内容：详见附件 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

招标文件、工程量清单内所有内容。

#### 二、合同工期

计划工期：                              。

施工质保期：2年（自工程竣工验收合格之日起计算）。

验收方式条款：甲方、监理、跟踪审计共同验收（费用由中标人承担）。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件和合同规定的特性等标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）             (¥         )（最终以审计额为准）；

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                            签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 五 份，均具有同等法律效力，发包人执 二份，承包人执 二 份，招标代理机构一份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地  址：            地  址：

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

1 、此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

- 合同签署必须由甲乙双方法定代表人或授权代表人签字，否则视为无效。

### 第二部分 通用合同条款（略）

- 专用条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：有关工程的工程签证、补充协议、备忘录、会议纪要等双方签署的具有合同性质的文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：    ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：     。

1.1.3.10 临时占地包括：  建设临时工程的用地或用于施工所需场地，包括临设用地、仓储用地等。临时占地由承包人履行必要的占地审批手续，并负责将临时占地的地上建筑物和构筑物拆除复原，费用由承包人自理，发包人不再另行支付。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、济南市的地方法规和有关部门规章、规定。

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方颁布的与本工程有关的标准、规范，招标文件技术要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

1.4 标准和规范

发包人提供国外标准、规范的份数： /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及补充协议（2）中标人通知书（3）本合同专用条款及附件（4）本合同通用条款（5）投标书及其附件（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸及招标前书面变更说明（8）已标价工程量清单预算书（9）其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、竣工内业资料。竣工内业资料三套。

承包人提供的文件的期限为：竣工验收前；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本和电子文件；

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；；

承包人指定的接收人为：项目经理。

- 监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；

- 监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:以场外道路交通边线为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 中标人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款，不得复制、不得套用、不得外泄。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人为实施工程所编制的文件，著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：        /    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /           。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                       ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：                           ；

电子信箱：     ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：控制本施工过程中的质量、进度、安全文明、工程量的审核、工程款的支付等管理工作。发包人有权向承包人发出为确保工程进度、质量、安全等所需的补充文件和指示，承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：具备开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：具备开工条件。

(2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由发包人协助，承包人自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经发包人确认后承担费用。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人按部门规定办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：与现有道路及管线单位协商，监理单位协助。

(7)图纸会审和设计交底时间： 由发包人通知具体时间。

(8)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人提出具体保护措施和价格，经监理、审计和发包人共同确认后执行，费用由发包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其它工作： 另行协商。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 1、竣工内业资料。

。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本和电子文件。

（6）承包人应履行的其他义务：

A、承包人按规定办理环保、安全等手续。

B、按照国家有关规定管理农民用工，承包人应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若出现任何问题，所有责任均由承包人承担。

C、承包人按照本合同9.1（2）款提交进度计划，接受监理单位定时的检查和考核，并承担由此产生的责任和义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：             ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话:                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：同投标文件承诺权限范围。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，报告中人员组成应与投标文件一致，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 限期撤换，否则发包人有权暂停支付工程进度款，直至承包人更换合格的相应施工管理人员为止  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/    。

主体结构、关键性工作的范围：/    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/     。

其他关于分包的约定：    /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管自行施工的工程及工程相关的材料、工程设备，直至移交发包人并颁发接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    否  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   无  。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  见监理合同  。

关于监理人的监理权限：    见监理合同     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：             ；

职    务：             ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                     ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）              /                     ；

（3）                   /                。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /          。

关于工程奖项的约定： /    。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝重大安全事故、工伤事故死亡率为零，并达到承包人投标文件及发包人要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求： 合同当事人对文明施工的要求：承包人现场安全文明施工应符合建设行政主管部门发布的相关法规、标准、规定、招标文件、投标文件及发包人要求，相关费用由承包人承担。因政策性停工，工期相应顺延，不产生索赔费用。本工程承包人承诺坚决遵循济南市市政建设文明施工的有关规定及要求，并采取相应的措施，保证施工工地封闭，现场设施整齐，材料堆放有序，生产生活垃圾按规定堆放处理。尽量减少施工对外界的干扰，争创文明施工样板工地。

#### 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  纳入合同价格支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：     开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后5天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  承包人在进场后5日内向监理人提交开工报告，发包人审核后，以总监理工程师签发的开工令中载明的开工日期为实际开工日期。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

/   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 烈度6级以上的地震、7级以上的大风 ；

（2） 持续降水24小时且降雨量为80mm以上 ；

（3） 35摄氏度以上或低于-10摄氏度及以上并持续2天的高温或严寒天气。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包人需求确定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：    由承包人承担     。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   执行国家及地方政府相关规定，并能够满足工程需要。

施工现场需要配备的试验设备：  执行国家及地方政府相关规定，并能够满足工程需要。

- 施工现场需要具备的其他试验条件：承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 设计变更范围仅限因发包人原因引起的设计变更。非发包人原因引起的施工方案调整、设计变更等，工期不予顺延，由此导致的费用由承包人承担。所有变更均需经发包人、设计人等相关人员书面认可后方可实施。

发包人或监理工程师有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

（a）增加或减少本合同中的任何分部分项工程的数量；

（b）增加或取消合同中的任何分部分项工程；

（c）改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；

（d）改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；

（e）完成本工程所必需的任何种类的附加工作；

（f）改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应使本合同作废或无效。但是，如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人过错、承包人违反合同或承包人造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

没有发包人、项目管理人的审核、总监理工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。

工程变更或签证发生7天内需报监理审核，报项目管理人、发包人审批，否则视为该工程变更或签证不会发生额外费用    。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  1）若出现设计变更，且设计变更的工程量＞±3%，经甲方确认后，投标人所报综合单价不变，根据量的调整据实结算。

2）凡工程量清单中有相同或类似的项目或子项时，套用工程量清单报价中已有综合单价；发生主材调整的，按照招标人认可的实际招标价格置换主材价格，其他的均不动。

3）凡工程量清单中没有相同或类似的项目或子项时, 综合单价按《山东省建筑工程工程量清单计价办法》、《山东省安装工程工程量清单计价办法》等现行计价办法以下简称《计价办法》生成新的综合单价，报监理、审计单位审核，由发包人认可后作为结算的依据  。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7天内审查完毕并报送发包人 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± // %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /     。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素    。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）或设计变更金额涉及综合单价超出或减少 3 %时，3%以内不予调整，3%以外进行调整     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /

风险范围以外合同价格的调整方法： /  。

3、其他价格方式：  /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    /   。

预付款支付期限：    /    。

预付款扣回的方式：   /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /      。

预付款担保的形式为：   /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按形象进度计量      。

12.3.3 单价合同的计量    /

关于单价合同计量的约定：       /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：     。

付款方式：。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    /    。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /     。

（2）发包人支付进度款的期限：  /     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 工程具备分项验收或竣工验收条件，承包人提前3日提起书面申请，监理人报发包人组织相关单位竣工验收。

（1）在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，清理工作以达到发包人要求为准，清理工作所需所有费用由承包人承担，发包人不另行支付。

（2）承包人提交竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过发包人、监理人的审批。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  执行通用条款           。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   承包人承担     。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：            。

竣工结算申请单应包括的内容：     按通用条款    。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单   天内。

发包人完成竣工付款的期限：   收到竣工付款申请单      天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   由甲方确定  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     收到申请   天内     。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /        ；

（2）5 %的工程款；

（3）其他方式:   /          。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：    /           。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内   。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行确定       。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       执行通用条款        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行确定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    双方另行确定      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行确定    。

（7）其他：  双方另行确定     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   双方另行确定   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     双方另行确定        。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /         。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行    。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    承包人应当对本工程及与本工程相关的人员进行投保    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /        。

选定争议评审员的期限：     /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /        。

其他事项的约定：       /           。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /    。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                   人民法院起诉。

- 项目说明及要求

一、工程概况：

1、项目名称：山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目

2、项目地址：山东政协大厦维景大酒店（山东省济南市历下区泉城路县西巷10号）

3、项目内容： 本项目为山东政协大厦维景大酒店（五楼）维修项目，具体项目详见工程量清单。

- 二、施工要求：

- 1、施工期间投标项目经理必须常驻现场且不得更换。

- 2、主要材料（如床垫、窗帘、风机盘管、地毯、壁布、花洒及水嘴、洗脸盆、水龙头、开关、插座、毛巾杆、卫生纸盒、钢角篮钢、浴巾架、遮光布等材料）进场前须向甲方提供样品并经甲方签字确认后方可进场。

- 3、该工程未经甲方同意不得擅自变更材料及方案，否则不得进入结算。

- 4、该项目洁浴主要五金件（花洒、混水阀等洁卫件）必须为同一品牌。

- 5、施工期间的垂直运输、成品保护及其他措施费用报价单位自行考虑，需包含在总报价中，不再另行支付。

6、本项目结算时工程量据实结算，价格执行中标综合单价，变更增加根据签证增加工程量。（ 结算方式执行：2016版《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省建筑工程消耗量定额》、《2019年山东省价目表》；工程类别执行：三类；人工单价：人工综合工日单价执行济建标字[2018]45号文，土建人工费为110元/工日，装饰、安装工程人工费为120元/工日）

### 7、安装取费标准：

| 1 | 规费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.29 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.59 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.76 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |
| 4.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.09 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |
| 合 计 |  |  |  |

### 装饰部分取费标准：

| 1 | 规费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.12 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.1 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.59 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |
| 4.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.09 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |

- 8、本项目暂列金额为20万元并计入投标总造价。

- 第五章  工程量清单

详见附件

- 第六章  投标文件投标函部分格式

附件一：投标函

附件二：唱标单

附件三：授权委托书

附件四：法定代表人证明

附件一

投标函

致 （招标人名称）  ：

经研究，我方决定参加项目编号为                     的项目的招标活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解最低报价不是中标的唯一条件，贵机构有选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费、公证费（见证费），并遵守贵机构有关磋商会议的各项规定。

6、我方的报价文件自公开报价之日起有效期为90日历日。

7、我方若未成为成交投标人，贵机构有权不做解释。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务：

投标人单位全称（公章）

法定代表人或其授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件二

唱标单

货币单位： 元（人民币）

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 总报价 | 大写 |  | 元 |  |  |
|  | 小写 |  | 元 |  |  |
| 措施项目费用 | 元 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  | 承诺工期 |  | 日历天 |
| 项目经理 |  |  | 证书及编号 |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 对招标文件及合同条款 的认同程度 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人现场确认（签字） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）                                 年      月    日

注： 1、投标报价明显低于成本价视为无效报价。

2、本唱标单与投标文件装订在一起，并单独密封三份与投标文件共递交，各项内容务必认真填写详细，可以填满，表格自行扩展但不得分页。

附件三

授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）  系      投标人名称     的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的   （姓名）  为我公司签署本工程的招标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的招标文件及在投标过程中与本工程有关的所有文件内容。

代理人无转委托权，特此委托

授权代理人身份证明复印件 （粘贴处）

代理人：   （签字）      性别：         年龄：

身份证号码：                            职务：

投标人：                                （盖章）

法人代表人：                         （签字和盖章）

授权委托日期：             年          月            日

附件四

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年     月     日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：       职务：

系             （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：    (盖章)

日  期：         年     月    日

# 第七章  附件

## 一、材料报价明细表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号及品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本明细表中材料规格型号及品牌必须填写，否则按无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 二、 技术条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  | 与招标文件 的偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月      日

## 三、商务条款偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  | 与招标文件 的偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月      日

## 四、投标人概况表

| 单位性质 |  |  | 隶属 关系 |  | 地址 |  |  |  | 法定 代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 职工 总数 |  | 平均工人 技术等级 |  |  |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立/或注册日期 |  |  |  | 主营 |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  | 法定代表人及技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件文件复印件。

五、财务状况

1、基本资料

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 流动资产 | 元 |
| 年平均完成投资 |  | 元 |  |  |
| 最高年制造/销售能力 |  | 元 |  |  |

2、可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。

- 六、业绩一览表

| 序号 | 签订合同时间 | 项目名称 | 合同金额 | 业主名称 | 业主评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 若有评价材料，请附在本表之后 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

后附本表中所列类似业绩的合同的复印件,加盖公章。

投标人（签署、盖章）：

授权代表（签名）：

日期：     年     月     日

七、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：  山东蓝盾招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目招标过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

- 八、 封面及密封包格式

| （正本） 投标文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人： | （副本） 投标文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人： |
| --- | --- |

| 开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： | 投标文件电子版 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |

封口格式：

......于 年 月 日 之前不准启封（公章）......

各投标单位，书脊内容请按照以下格式填写。（见附件）

附件：

投标文件书脊

| 标书背面 | 正本（副本） 项 目 名 称 投 标 单 位 名 称 | 标书正面 投标文件 （正本/副本） 项目名称： 项目编号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： 联 系 人： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。

# 第八章  报价文件商务部分格式

目  录

1、总说明

2、工程项目报价汇总表

3、单项工程报价汇总表

4、单位工程标报价汇总表

5、近三年完成同类业绩一览表（后附业绩合同）

6、对招标文件的认同程度

7、投标人认为有必要提供的其他表格及资料

工程量清单计价表格

1、计价表格使用规定

1、封面应按规定的内容填写、造价员签字并盖章。

2、总说明应按下列内容填写：

（1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

（2）编制依据等。

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

投 标 总 价

采购人：

工程名称：

项目编号：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

总  说  明

封—1

工程名称：                                         第   页 共   页

# 第九章  报价文件技术部分格式

施工投标文件

(封 面)

工 程 名 称 :

投标文件内容:  技术标投标文件

投   标   人:                (盖章)

法定代表人或:

委托代理人:     (签字或盖章)

日       期:        年      月        日

目  录

一、施工组织设计；

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工管理措施计划；

（5）安全文明施工措施计划及安全保证措施；

（6）施工环保措施计划；

- 减少噪音、降低环境污染、管线设施的保护加固措施等；

- 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（9）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（10）材料的质量保证措施；

（11）施工机具配备及设备的质量保证措施；

（12）质量通病的防治措施；

（13）投标人对自身承建本工程的施工的有利条件和优势说明，有关质量、工期、文明施工、服务等方面对业主的承诺、合理化建议及优惠条件；（投标人自行列报）

（14）投标人的服务及承诺；

（15）投标人认为有必要说明的其他内容。（投标人自行列报）

② 项目管理班子配备：

（1）项目管理班子配备情况表、组织机构图；

（2）项目经理简历表、近三年（2016年11月1日至今）负责的类似工程和规模相当的工程项目情况介绍，后附项目合同；

（3）项目技术负责人简历表、近三年（2016年11月1日至今）负责的类似工程和规模相当的工程项目情况介绍，后附项目合同；

（4）拟投入本工程的主要人员及承建类似工程情况介绍；

（5）项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料、施工力量部署。

（6）技术偏离表

一、施工组织设计

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括磋商文件规定的施工组织设计基本内容．编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力、采购、运输、使用、计划安排；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如季节性施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表；

（2）劳动力计划表；

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（4）施工总平面布置图及临时用地表

(一)拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 (KW) | 生产 能力 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(二)劳动力计划表

单位：         人

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

(三)计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

(四)施工总平面布置图及临时用地表

1、施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2、临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

### 二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理班子配备情况表

（2）项目经理简历表，项目经理简历表、近三年（2016年11月1日至今）负责的类似工程和规模相当的工程项目情况介绍，后附项目合同；

（3）项目技术负责人简历表，近三年（2016年11月1日至今）负责的类似工程和规模相当的工程项目情况介绍，后附项目合同；

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

(一)项目管理机构配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担 在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级 别 | 证号 | 专业 | 原服务 单位 | 项目数 | 项目 名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

年   月   日

(二)项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 建造师资格证书编号/专业 及级别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

注：可另附承建类似工程情况介绍。

(三)项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 在建或 已完 |  | 工程质量 |

注：可另附承建类似工程情况介绍。

(四)项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本投标文件一起装订)。

# 第十章   评分办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的投标文件。本项目分为商务标、技术标、社会信誉及业绩三部分进行评审。

| 序号 | 项目 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 35分 | 总报价评标基准值的确定：合格报价投标人未超过7家时，经评标委员会评审确认的合理有效的投标报价的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，超过7家（含7家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值，投标报价超过14家（含14家时），去掉三个最高值和去掉二个最低值后的算术平均值为合格投标人投标报价的基准值。 各投标人投标报价与总报价评标基准值进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣0.5分；每低1%（作商比较）扣0.25分。从满分扣起，扣完为止； |
| 2 | 组价合理性 | 5分 | 经专家评审综合单价计算合理，表格齐全得0-5分；发生超出常规不均衡报价（明显高或明显低于市场报价）或单项费用与总费用不相吻合的每处扣1分；表格不齐全每处扣1分；扣完为止。 |
| 3 | 施工组织设计 | 45分 | 1、主要施工方案及技术措施，由评审专家在1～5分之间进行打分； 2、机械设备选用及保证措施，由评审专家在1～3分之间进行打分； 3、施工现场平面布置和临时设施布置，由评审专家在1～3分之间进行打分； 4、施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等），由评审专家在1～3分之间进行打分； 5、主要施工管理及质量保证措施，由评审专家在1～3分之间进行打分； 6、安全文明施工措施，由评审专家在1～4分之间进行打分； 7、施工环保及噪声、扬尘治理措施，由评审专家在1～5分之间进行打分； 8、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（具体详细措施），由评审专家在1～5分之间进行打分； 9、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施，由评审专家在1～3分之间进行打分； 10、劳动力计划、材料的质量保证措施，由评审专家在1～5分之间进行打分； 11、质量通病的防治措施，由评审专家在1～3分之间进行打分。 12、与建设单位、监理单位及周边关系的沟通协调，由评审专家在1～3分之间进行打分。 |
| 4 | 项目管理人员配备情况 | 8分 | 项目班子管理人员（项目负责人、项目技术负责人、关键岗位人员等）具有类似工程经验（附相关证明），由评审专家在1～4分之间进行打分。 配备满足施工要求，工作量分配合理，项目配备的人员班子中具有中（高）级工程师证等内容，由评审专家在1～4分之间进行打分。 |
| 5 | 企业业绩及项目经理业绩 | 5分 | 1、项目经理负责的类似项目合同；每有一个加1分，最多得3分； （提供合同原件证明，合同中需体现项目经理名字，不提供的视为无该业绩，合同验证时间以合同签订时间为准） - 投标人类似项目合同业绩，每有一项得1分，合计最多得2分。 （提供合同原件证明，不提供的视为无该业绩，合同验证时间以合同签订时间为准） 注：类似项目是指：2016年1 月1日至今单项合同金额300万元及以上的装饰装修工程。 |
| 6 | 服务优惠及承诺 | 2分 | 全面满足招标文件要求，有实质性优惠条件、服务承诺和提出的合理化措施及建议，由评审专家在0～2分之间进行打分。 |

注：

1、报价超出采购预算，本项目做无效投标处理。

2、以上合同及证件必须真实有效，否则一经查出按无效投标处理。

3、以上评分内容涉及到的证件均以证书原件为准（或发证机关出具的证明原件）；

4、以上评分内容涉及到的业绩均以合同原件为准，合同以签订时间为准（项目经理业绩与企业业绩不重复计分）；

5、证书涉及到的日期均以发证日期为准；

附件：现场踏勘情况记录表

| 项目基 本 情 况 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |
|  | 招标单位名称 |  |  |
|  | 代理单位名称 | 山东蓝盾招标代理有限公司 |  |
| 现 场 踏 勘 情 况 记 录 | 现场踏勘时间 | 2019年 月 日 |  |
|  | 备注 |  |  |
| 注意事项： 现场踏勘人员应认真勘察施工现场各项情况是否符合施工要求，对有关资料可进行询问式调查，并如实填写《现场踏勘记录表》。 现场招标单位负责人员应配合踏勘工作，主动提供有关勘察资料，认真核对记录情况，如有异议应当场提出；如无异议，应签字确认，并对已签字确认情况承担相应法律责任。 |  |  |  |
| 招标单位意见： 签字（或盖公章） |  |  | 投标单位意见： 签字（或盖公章） |