竞争性磋商

采购文件

项目编号：SDGP370305202002000150

项目名称：淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土

地平整项目施工

采 购 人：淄博市临淄区自然资源局

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日    期：2020年10月

目     录

敬     告	2

第一部分 竞争性磋商公告	8

第二部分 供应商须知	13

第三部分 项目清单及技术要求	35

第四部分  合同文本	38

第五部分 评审办法	77

第六部分 附件—响应文件格式	82

- 敬     告

说明：

一、资格审查时须查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（http://www.creditsd.gov.cn/）或营业执照所在地信用查询官方网站（省外企业）渠道。

（2）信用记录查询时点：开标前、确认成交前、签订合同前。

（3）信用信息查询记录（网站截图）将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）采购人、采购代理机构应该通过信用查询渠道查询相关主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用记录不合格视为资格审查不通过。

注：根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》(鲁财采[2019]40号)规定，本项目不再缴纳投标保证金。参与本次采购活动的投标单位应遵循诚实信用理念，履行好应有的权利和义务。对于在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购人、代理机构造成损失的投标单位，要承担赔偿责任，其失信行为将被纳入诚信记录。

二、请各供应商将资格审查资料原件扫描件上传至“响应文件组成—资格审查资料”中，并确保清晰可见，如因扫描件不清晰导致投标无效，一切后果由供应商负责。

1.资格审查内容：

- （1）提供《加载统一社会信用代码的营业执照》副本<或由公证机关或发证机关出具的证明> 原件的扫描件；

- （2）投标人须具有中华人民共和国采矿许可证（或发证机关出具的证明）；

- （3）《安全生产许可证》（或由发证机关出具的证明或公证机关出具的公证件）；

- （4）拟派本项目经理须具有3年以上矿山管理经验（须提供合同或任命文件等相关证明材料，须体现项目经理名字）（或由发证机关或公证处出具的证明）；

（5）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件；

如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、被授权代表身份证及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件的扫描件；

（6）财务报告或其基本开户银行出具的资信证明原件扫描件；【财务状况报告指提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润（损益）表、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益发生变动提供）及其附注】

- （7）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件的扫描件；
    其中：
    ①依法缴纳税收的证明材料（提供近六个月内任意一个月缴纳增值税/企业所得税的凭据）
    ②依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供近六个月内任意一个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单或社保机关出具的证明）
    ③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

（8）参加政府采购活动前三年内（企业成立不足三年的提供自成立以来的），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件的扫描件（自行声明）；

注：供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

- 提供企业近三年内（企业成立不足三年的提供自成立以来的）无行贿犯罪记录声明函原件（供应商自行承诺并承担后果），另附加盖供应商公章的中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果网页截图原件扫描件。

- 查询途径：登陆中国裁判文书网，点击高级检索，选择案由，选择贪污贿赂，选择单位行贿，输入所查询单位名称，点击搜索。

2、资格审查方式和时间：

（1）资格审查方式：资格后审。

（2）资格审查时间：开标会议结束后评审会议开始前。供应商应按上述要求在响应文件递交截止时间前将资格审查资料的原件扫描件上传到响应文件指定位置。未按上述要求提供资格审查资料或提供资料不全者，则资格审查不合格，其响应文件无效。不接受二次提交。

3、其他说明：

（1）报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签字或盖章。

（2）本响应文件中“全权代表”是指法定代表人或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人；

（3）本响应文件中的“签章”是指签字或盖章。

（4）供应商在响应文件中必须对属于节能、环境标志产品政府采购品目清单中的产品，单独分项报价。同时将所获节能、环境标志的产品认证证书的复印件加盖公章附于响应文件中。

（5）供应商如属于小微企业，价格需扣除的，资格审查时，须提供以下证明材料（代理商投标时，还需同时提供代理商的下列证明文件），否则评审时不予承认：

①企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件扫描件或《小微企业声明函》、《从业人员声明函》原件（格式详见附件）；②上一年度资产负债表、损益表复印件。

（6）供应商属于监狱企业的须提供供应商所在地省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（监狱企业提供）；

（7）供应商属于残疾人福利性单位的须提供《残疾人福利性单位声明函》。

符合条件的残疾人福利性单位须对声明的真实性负责，中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4、踏勘现场：不统一组织，投标人须自行踏勘现场。

投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由投标人负责。采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人应充分解项了目位置、情况、道路等有关条件及任何其他足以影响报价的情况。由于未踏勘现场或踏勘现场不仔细，考虑问题不周到等问题而出现任何后果由投标人自行承担

5、网上开标提示：

注：本项目实行网上电子招投标。

（1）本项目采用网上开标模式，各供应商无需到达开标现场，请在开标时间截止前登录网上开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑、澄清等。 （注：供应商应当在解密开始时间后10分钟内完成解密工作（以网上开标系统解密倒计时为准），每次解密时长最多延长2次，每次10分钟）。

（2）开评标全过程中，各供应商必须实时在线，代理机构会随时通过网上开标系统发出询标信息，请各供应商在信息发出后15分钟内通过网上开标系统进行回复，未能按时答复的，评审委员会将视同其放弃澄清、说明、补正、二轮报价等。参与远程交互的法人代表或授权委托人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将被视为本项目供应商的法人代表或授权委托人。

（3）请各供应商将资格审查资料按采购文件要求上传至资格审查资料章节，如供应商未按上述要求上传，因此造成的不利后果由供用商自行承担。

（4）本项目报名、下载、上传、开标均通过互联网操作，请各供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素，保证在开评标期间电脑、网络、预留电话等能够正常使用。

（5）请各供应商在开标前根据“淄博网上开标大厅操作手册（供应商）”提前调试电脑。网上开标具体操作请参考淄博市公共资源交易网→办事指南→服务指南→淄博网上开标大厅操作手册（供应商），技术咨询电话：400-998-0000。

（6）因以上造成的一切后果由各供应商自行承担。

对采购文件有疑义或其它问题请及时与山东蓝盾招标代理有限公司联系。

本提示不做为采购文件的组成部分，如本提示与采购文件冲突，以采购文件为准。

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工 采购项目的潜在供应商应登录淄博市公共资源交易平台获取采购文件，并于2020年11月5日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SDGP370305202002000150

项目名称：淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工

采购方式：竞争性磋商

预算金额：7030万元

采购需求：前期已单独发布

合同履行期限：合同签署生效之日起，总工期两年（730日历天），具体开工时间以接到采购人的通知为准。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）投标人须具有中华人民共和国采矿许可证（或发证机关出具的证明）；

- （2）《安全生产许可证》（或由发证机关出具的证明或公证机关出具的公证件）；

- （3）拟派本项目经理须具有3年以上矿山管理经验（须提供合同或任命文件等相关证明材料，须体现项目经理名字）（或由发证机关或公证处出具的证明）；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力且应未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（http://www.creditsd.gov.cn/）或营业执照所在地信用查询官方网站（省外企业）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

## 三、获取采购文件

时间：2020年10月24日至2020年11月4日

地点：淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/）

方式：已在淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/）注册的供应商可直接登录系统免费下载采购文件。未注册的供应商需登录淄博市公共资源交易网点击“企业会员系统”进行注册（注册类型：供应商）。咨询电话：0533-7015049，咨询时间：北京时间8：30-12：00，13：30-17：00（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：400-998-0000。

注：为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，供应商还需同时在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn/）进行注册。未注册的供应商须登录中国山东政府采购网点击首页右侧“系统入口”模块的“供应商注册”进行注册。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月5日9点00分（北京时间）

方式：将加密的电子响应文件在截止时间前通过淄博市公共资源交易网 “上传投标文件”栏目上传完成。

1.拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子印章）后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅读《企业数字证书（电子印章）办理须知》（淄博公共资源交易网→办事指南→下载园地）并按照须知要求办理。

2.供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。数字证书办理电话：0531-8880-7619。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→下载园地），技术咨询电话：400-998-0000。

## 五、开启

时间：2020年11月5日9点00分（北京时间）

## 地点：网上开标大厅。请各供应商在开标前登录网上开标大厅（http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8188/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑、澄清等。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

①项目实行网上电子招投标，各供应商无需至开标现场进行开标。请各供应商在响应文件递交截止前登陆，登陆网上开标大厅，在线准时参加磋商活动并进行响应文件解密、答疑、澄清等。

②签到完成并在响应文件递交截止时间后，请各供应商根据网上开标流程进行操作并对响应文件进行解密。具体操作请参考并仔细阅读“淄博网上开标大厅操作手册（投标人）”（淄博市公共资源交易网→办事指南 →服务指南 ），技术咨询电话：400-998-0000。

③友情提示：请各供应商务必再次确认所上传的加密电子响应文件及CA数字证书状况，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由供应商承担。供应商有下列情形之一的，评审委员会应当否决其投标：由于供应商的自身原因，（包括但不限于以下情况：无CA锁相关插件，无网络，忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁等），在规定时间内解密不成功的。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：淄博市临淄区自然资源局

地    址：淄博市临淄区雪宫路354号

联系方式：0533-7181302

## 2.采购代理机构信息

名    称：　山东蓝盾招标代理有限公司

地　　址：　济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：　18596098658

## 3.项目联系方式

项目联系人： 张越

电　　 话：　18596098658

- 第二部分 供应商须知

A  说  明

1．适用范围

1．1本采购文件仅适用于本次采购所叙述的淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本项目的淄博市临淄区自然资源局。

2．2“采购代理机构”系指组织本次采购活动的山东蓝盾招标代理有限公司。

2．3“供应商”系指无条件接受采购文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向评标委员会提交响应文件的供应商。

2．4“中标供应商” 系指参加本项目投标、被确定成交并与采购人签订合同的单位。

2. 5“供应商电子公章”指使用数字证书（电子印章）加盖的与供应商标准公章一致的供应商电子印章。

2. 6“电子响应文件”指使用淄博市公共资源交易网提供的“电子响应文件制作工具”编制并使用电子签章生成的加密和未加密的响应文件。

B  供应商

3．供应商的要求

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6具备法律行政法规规定的其他条件；

3.7完全满足采购文件的实质性要求；

3.8凡具备采购文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

3.9根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）规定，需通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）或营业执照所在地信用查询官方网站（省外企业）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对各供应商进行信用信息查询，截止时点为磋商截止时间前。若供应商在磋商截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构应拒绝其参与政府采购活动。

3. 9对供应商的限制条件：

3.9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.9.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.9.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.9.4专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

3.9.5供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得采购。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．投标委托

4．1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件统一格式)。

5．费用

5．1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加采购有关的全部费用。

5．2 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费：由成交单位支付。（未按规定缴纳代理服务费的，采购代理机构将向采购监督部门反映将其失信行为纳入诚信记录。）

由成交供应商汇至以下账户并注明项目名称。

开户名：山东蓝盾招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司济南东城支行

账号：15116501040019166

6．踏勘现场

6.1 供应商自行踏勘现场。

6.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

6.3 供应商在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失由供应商负责。

6.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

C  采购文件的说明

7．采购文件

7．1采购文件由采购文件目录所列内容组成。

7．2供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8．采购文件的澄清

8．1 在响应文件递交截止5日前接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。提交方式：登入系统点击提问。注：采购代理机构视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题上传电子答疑澄清文件。

如有最新的答疑后采购文件（文件格式为.ZBCF），供应商必须下载并使用该文件制作电子响应文件，否则将无法完成上传、参与投标。

9．采购文件的修改

9.1在响应文件递交截止日期前，采购代理机构均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2对采购文件的修改，将以电子形式上传答疑澄清文件。修改、补充文件将作为采购文件的组成部分，对采购人和所有供应商均具有约束力。

9.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以电子形式上传答疑澄清文件；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

如有最新的答疑后采购文件（文件格式为.ZBCF），供应商必须下载并使用该文件制作电子响应文件，否则将无法完成上传、参与投标。

D  响应文件

10．响应文件计量单位和文字

10．1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10．2响应文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11．响应文件的组成

11．1响应文件包括：

（1）加密的电子响应文件（文件格式为.zbtf），在响应文件递交截止前通过淄博市公共资源交易平台上传（供应商上传响应文件后，如遇CA锁续费，请供应商及时撤销已上传响应文件，并用续费后的CA锁重新生成响应文件并上传）。

注：加密的电子响应文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子响应文件制作工具（淄博市公共资源交易网网站-下载中心-响应文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版电子响应文件。

如因电子响应文件导入失败导致投标供应商不足三家，经评审委员会同意后做废标处理。

针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码一致，不同供应商使用同一响应文件的过程稿制作并生成电子响应文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致响应文件均被拒绝且按串通投标处理。

11．2响应文件内容包括：

- （1）磋商函

- （2）磋商报价表

- （3）报价明细表

- （4）供应商基本情况表

- （5）项目管理机构配备情况表

- （6）供应商同类项目实施情况一览表

- （7）节能、环境标志产品投标清单

- （8）供应商简介及相应资质证明文件

a、供应商的简介及经营状况介绍

b、《加载统一社会信用代码的营业执照》副本<或由公证机关或发证机关出具的证明> 原件的扫描件；

- c、投标人须具有中华人民共和国采矿许可证（或发证机关出具的证明）；

- d、《安全生产许可证》（或由发证机关出具的证明或公证机关出具的公证件）；

- e、拟派本项目经理须具有3年以上矿山管理经验（须提供合同或任命文件等相关证明材料，合同中须体现项目经理名字）（或由发证机关或公证处出具的证明）；

f、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件的扫描件；

g、全权代表身份证原件扫描件，如被授权代表参加会议，须提供养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件的扫描件；

h、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件的扫描件；

i、提供无行贿犯罪声明函（自行声明）原件及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图并加盖公章的原件的扫描件；

j、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件的扫描件；

①财务状况报告指提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润（损益）表、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益发生变动提供）及其附注；

②依法缴纳税收的证明材料（提供近六个月内任意一个月缴纳增值税/企业所得税的凭据；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供近六个月内任意一个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单或社保机关出具的证明

备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

k、供应商认为有必要提交的有关企业信誉、荣誉证书及获奖资料等原件的扫描件；

（9）供应商若为小微企业或者监狱企业、残疾人福利性单位则提供相关证明材料：

①《中小企业声明函》（小微企业提供）或企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定文件扫描件（小微企业提供）

②从业人员声明函（小微企业提供）

③上一年度资产负债表、损益表扫描件（小微企业提供）

④省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（监狱企业提供）

⑤符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

（10）施工组织设计

1）各分部分项工程的主要施工方案

2）主要施工机械设备情况及进场计划

3）确保工程质量的技术组织措施

4）确保工期的技术组织措施

5）确保安全生产的技术组织措施

6）确保文明施工的技术组织措施

7）可提高工程质量、提前工程进度的切实可行的合理化建议

（11）供应商认为需要提供的其他资料

11.3本次磋商，供应商须按照采购文件中响应文件组成编制组织响应文件。

11.4供应商递交响应文件及相关要求按照采购文件的规定。

11.4.1 电子响应文件应按照统一的“电子响应文件制作工具”以及采购文件要求进行制作编制。响应文件制作时，应按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整，不同内容按标签提示导入。

11.4.2电子响应文件须按照采购文件要求使用数字证书（电子印章）加盖供应商电子公章以及法定代表人电子签章，否则将导致其投标被拒绝。

11.4.3电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统的，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

11.4.4特别提示：供应商使用电子响应文件制作工具在生成加密的电子响应文件同时，再生成一份非加密的电子响应文件（文件格式为. nzbtf，须为与加密的电子响应文件同时生成的版本），中标后递交代理机构（U盘1份，光盘3份）存档使用。

12．报价内容填写说明

12.1 供应商应详细阅读采购文件的全部内容。响应文件须对采购文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

12.2 响应文件须严格按照采购文件第六部分附件-响应文件格式规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其投标有可能被拒绝。

12.3 第一轮报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

12.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

12.5 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

12.6 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位公章、印章、盖章等处均指与供应商全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

注：针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码一致，不同供应商使用同一响应文件的过程稿制作并生成电子响应文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。

13.投标报价

13.1 本工程采用工程量清单报价方式，固定总价。报价及支付全部指定为人民币。

13.2 供应商应当根据工程实际、企业的经营和技术管理水平、市场风险等状况以及下列依据自主报价，但不得低于工程成本报价。

13.3 供应商必须完成工程量清单中所有的施工工作，要求达到安全及其相关规范要求。报价若有遗漏，均应免费提供，总报价即为交付使用的价格。施工期间如遇材料涨价等一切风险，由供应商自行承担。

13.4 供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价，并且须对每项综合单价与合价进行计算与分析。任何有选择的报价将不予接受，本次采购范围内相同的子项只允许有一个报价，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

13.5 工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填写的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。供应商不得进行投标总价优惠、让利，供应商对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中。

13.6 供应商应按采购文件中明确的投标报价文件的内容和要求提交相关资料。

13.7 供应商应先到工地踏勘以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下水、排污、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响报价的情况。任何因供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交人按一定比例对采购人进行赔偿。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

13.8 供应商的投标总价应小于或等于本项目预算金额的为有效报价，如供应商的投标报价低于成本价或高于预算金额，则其响应文件将被拒绝。

13.9 最低报价不作为成交的保证。

13.10本次磋商采用 二轮 报价法，供应商递交的电子版响应文件中的报价为第一轮报价。二轮报价采用网上报价。

供应商的最终报价一旦成交，则组成总价的各单项报价应按照总价的下浮比例同比例下调（下浮比例=（第一轮报价-最终轮报价）/第一轮报价×100%），如果供应商不接受此调整，其报价将被拒绝。

供应商的每轮报价不得超过预算值，如超出预算值作无效报价处理。评审委员会综合评审、择优定标，最低报价不作为成交唯一依据。

任何有选择的报价不予接受，每轮只允许有一个报价，除磋商过程中实质性内容变动外后一轮报价不得高于前一轮报价，否则报价做无效报价处理。

14．磋商保证金

14．1本项目不要求供应商缴纳磋商保证金。

15．响应文件的有效期

15．1自开标日起90日内，响应文件应保持有效。有效期不满足采购文件规定的，视为无效投标。

15．2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

- 16．响应文件的签署及规定

16.1组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

16.2响应文件包含

（1）加密的电子响应文件（文件格式为.zbtf），在响应文件递交截止前通过淄博市公共资源交易平台上传（供应商上传响应文件后，如遇CA锁续费，请供应商及时撤销已上传响应文件，并用续费后的CA锁重新生成响应文件并上传）。

注：加密的电子响应文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子响应文件制作工具（淄博市公共资源交易网网站-下载中心-响应文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版电子响应文件。

成交供应商纸质版的响应文件一式拾份。纸质版的响应文件由做好的未加密版响应文件生成打印并装订，在成交后三个工作日内交由本项目采购代理机构。响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用 A4 纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。

E  响应文件的递交

16．响应文件的密封及标记

16.1 供应商应通过电子响应文件制作工具严格按采购文件要求制作响应文件，在响应文件递交截止前完成经过数字证书电子签章并加密的电子响应文件（必须使用数字证书）上传。供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行撤销、修改并重新上传，但以响应文件递交截止前最后一次完成上传的响应文件为有效响应文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

17．响应文件递交截止时间

17.1 供应商应当在响应文件递交截止时间前通过淄博市公共资源交易网上传加密的电子响应文件。采购文件要求的和供应商认为有必要提交的其他材料请于响应文件递交截止时间前一并制入电子响应文件后提交。逾期未提交的，采购代理机构将拒绝接收，因此造成的不利后果由供应商自行承担。

18．响应文件的修改和撤回

供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前。在响应文件递交截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

F  磋商及评审

19．磋商

19.1 采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点主持磋商会议。请各供应商在开标前登陆淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/TPFront/），登陆网上开标大厅。供应商法定代表人或授权代理人无需到现场开标。

19.2 磋商会议开始前，采购代理机构将会同工作人员进行验标（检查网上开评标系统是否正常），确认无误后开标。开标时，各供应商根据系统提示，在规定的解密时间内对本单位加密的电子响应文件进行在线解密。在监督人员监督下进行供应商和采购代理机构两次解密。

因供应商自身原因导致在规定的解密时间内解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回。

19.3 开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布供应商名称、第一轮报价，以及采购代理机构认为合适的其它内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

19.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开网上开标现场。

20．对响应文件的初审

20.1初审内容为响应文件是否符合采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

20．2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照22条的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

20．3与采购文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

20.4对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身及响应文件递交截止时间前即时提供的有效证明资料，不依靠响应文件递交截止时间后的任何外来证明。

21．投标的澄清

21．1采购代理机构有权就响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21．2必要时采购代理机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21．3供应商对响应文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

- 评审

22．1 评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分（含其他部分）优劣顺序确定。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.2磋商小组

磋商小组由5人组成，其中采购人代表 0人，专家 5 人。由磋商小组对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组按照国家规定组建，磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评估和比较，并做出授予合同的建议。

22.3．磋商评审纪律

22.3.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

22.3.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

22.3.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

22. 4评标过程要求：电子开标、评审如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应采取应急措施。

1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

3）系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；

4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

5）出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

23．评标过程保密

23．1开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23．2在评标期间，供应商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24．无效投标与废标

24．1投标(响应)文件有下列情形之一的，应当按照无效投标(响应)文件处理：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）在规定的截止时间之后递交的；

（3）未按采购文件规定要求制作、签署、盖章的；

（4）拒绝报价、报价不确定、超过招标控制价（采购预算金额）、有多个投标报价的；

（5）法定代表人或授权代表未按时参加开标会议；

（6）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（7）相关资格证明文件扫描件与采购文件约定的原件不一致的；

（8）报价超过采购预算的；

（9）未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

（10）供应商递交的电子响应文件加密电子响应文件无法满足正常开标、评标使用功能的；

（11）由于供应商的自身原因，（包括但不限于以下情况：忘带或错带 CA 锁、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传响应文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的；

（12）不同供应商的响应文件存在非正常一致的；

（13）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一个人编制，电子响应文件的文件制作机器码或者文件创建标识码一致的；

（14）上传电子响应文件的IP地址相同，经评审委员会认定否决其投标的。

（15）不符合法律、法规规定的其他情形。

24．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

（1）供应商提供的有关资格、资质、业绩证明文件不真实，提供虚假投标材料；

（2）供应商在有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，供应商有企图影响招标结果的任何活动；

（4）供应商串通投标；

（5）供应商向采购人或采购代理机构提供不正当利益；

（6）中标供应商不按规定要求签订合同；

（7）法律、法规规定的其他情况。

G处罚和质疑

25. 处罚和质疑

25.1处罚发生下列情况之一，情节严重的将其列入不良记录名单。

（1）开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；

（2）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议或不按规定签约的；

（4）供应商向采购人或者评标委员会成员行贿或以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，谋取中标的；

（5）存在串通投标行为的；

（6）成交供应商其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

（7）在采购过程中，没有正当理由中止或退出磋商的。

25.2供应商有权就招标事宜提出质疑。

25.3 供应商提出质疑的,应当严格按照法律、法规的规定。

25.4 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式一次性提出质疑。供应商于开标后对采购文件提出质疑的，其质疑将被视为无效质疑。

25.5 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

25.6 质疑书应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体质疑事项与请求；

（4）事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当 提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

25.7 质疑有以下情形之一的，采购代理机构将退回质疑书：

（1）质疑人不是参与该政府采购项目活动供应商的；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）所有质疑事项均不符合法律、法规规定的；

（4）提起质疑的时间超过规定质疑期限的；

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（6）其他不符合受理条件的情形。

25.8采购代理机构将在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

25.9质疑有以下情形之一的，政府集中采购机构采购代理机构将驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实依据和法律依据的；

（1）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（1）其他应当予以驳回的情形。

25.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，政府集中采购机构将提请财政部门将其列入不良记录名单。

25.11 质疑人对答复不满意以及政府集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监督管理部门投拆。

25.12 质疑函递交，请按以下方式联系：

受理单位：

（1）采 购 人：淄博市临淄区自然资源局

地    址：淄博市临淄区雪宫路354号

联系人：王主任          联系电话：0533-7181302

（2）采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地  址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系人：张越    联系电话：18596098658

Email：Ldzb002@163.com

H 授予合同

26．成交通知

26．1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

26．2采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释。

26．3成交通知书将是合同的一个组成部分。

- 27. 成交公示

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额以及评审专家名单。

28．签订合同

28．1自中标（成交）通知书发出之日起 10个工作日内，成交供应商须按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则按违约处理，赔偿本次及再次招标所发生的费用。

28．2 采购文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

- 29. 合同公示
    采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 30. 履约验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的工程质量、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

31. 履约验收公示
    采购人、采购代理机构应当在采购合同履约验收结束后3个工作日内，将验收报告予以公开发布。

- 第三部分 项目清单及技术要求

本项目为淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工，共1个包。供应商须按采购文件要求对所投的全部内容做出报价响应，否则作废标处理。

一、项目简介

1、工程名称：淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工

2、工程地点：本项目区位于淄博市临淄区金山镇金山产业园区。

3、项目施工范围位于张店城区东南约13.0km，临淄区金山镇政府西约4.0km处，行政区划属临淄区金山镇。项目区北距S102省道约6.5m，西南至沾临高速，南至S102省道交通便利（见图1-1交通位置图）项目区极值地理坐标：东经118°07′00″～118°09′32″，北纬36°42′00″～36°43′53″，综合整治面积约291.4529公顷。

3、工   期：合同签署生效之日起，总工期两年（730日历天），具体开工时间以接到采购人的通知为准。

4、采购范围：本次工程施工主要内容为：砌体拆除、表土剥离与回填、破损山体和残丘清除、物料清运、低洼地填平、废渣回填压实、场地平整，具体详见施工图纸及工程量清单所包含的所有分部分项工程施工内容。

5、质量要求：合格

6、踏勘现场：自行勘察现场

二、施工后的场地技术要求

1、最终标高：一期施工后场地标高+150.00m至+174.00m；二期施工后标高+162.00m至+201.00m；三期施工后标高+180.00m至+197.00m。。

2、施工后地形坡度南北、东西均达到规划要求，地面平顺，无明显起伏和凹凸，适用于园区内工业项目建设用地要求；

3、场内无废土、废渣等堆积物，无积水。

4、符合《齐鲁化工区金山产业园控制性详细规划》。

三、其他要求

（一）管理组织

1、机构：有完善的安全、环保、技术等管理机构。

2、人员：配备具有三年以上相关工作管理经验的项目经理1人、安全副经理1人、环保副经理1人，其他安全生产管理人员不少于7人，上述人员持有安监部门发放的安全生产管理人员培训合格证书。

（二）合格装备

1、施工设备。拥有或长期租赁的在环保部门备案合格的可用于该工程的下列设备：斗容3m³以上挖掘机、装载机不少于40台、铲车10台，载重30吨以上自卸车不少天100辆。需要提供设备编号及环保备案号。

2.环保设备：自有或长期租赁的可用于该工程的喷雾专用车辆不少于30台，洒水车不少于10辆，需提供设备编号及环保备案号。

3.监控：爆破、挖掘、装卸、冲洗、储存、外运等环节，建设安装高清数字视频监控系统，实施全程视频监控，并与金山镇矿管办监控中心视频监控联网，实施远程监控、监管。

4、供应商不得借用或挂靠资质，发现有此行为的，将取消其成交资格。

5、派往本工程现场的项目经理必须常驻工地，否则采购人将有权取消合同。采购人将对现场的项目经理进行考核，每月必须按时参加每周的工程例会及相关会议，每缺席一次，罚款1000元，第二次缺席罚款2000元，累计缺席三次，视为成交供应商违约，采购人有权取消合同，不予支付已完工程的工程款，并追究成交供应商的违约责任。

四、安全文明施工及环境保护要求

1.施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交供应商负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

2.施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

3.中标供应商应做好场区内环境保护，防止环境污染。中标供应商使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交供应商都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交供应商过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交供应商负担 。

4、在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

五、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500101001001 | 场地平整1.根据设计规划要求进行整个场地的平整 2.整平方式:综合考虑 3.平整后场地达到净出让条件 | m2 | 1553272 |  |  |  |
| 2 | 500101002001 | 尾矿清理1.根据现场勘察，表层土及废弃石渣清理外运 2.挖掘深度:根据设计断面综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.场外运距:清运至当地政府指定的弃土场，运距自行测定。 6.其它:报价时应综合考虑场内道路随时洒水降尘，运输车辆实施密闭式运输以及相应措施费用和安全文明施工费用。 | m3 | 3315774 |  |  |  |
| 3 | 500103001001 | 回填方1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方材料品种:渣石 3.填方来源、运距:根据现场勘察情况自行考虑 | m3 | 221657 |  |  |  |
| 4 | 500101002002 | 表土剥离1.根据现场勘察，表层土清理外运 2.挖掘深度:根据设计断面综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车 5.场外运距:清运至当地政府指定的弃土场，运距自行测定。 6.其它:报价时应综合考虑场内道路随时洒水降尘，运输车辆实施密闭式运输以及相应措施费用和安全文明施工费用。 | m3 | 2679091 |  |  |  |

六、招标控制价

本项目设招标限价，最高限价65684466.43元，供应商报价时不允许超过此价格否则按无效投标处理。

第四部分  合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．采购文件文件

B．响应文件

C．报价明细表

D．澄清表及承诺

E、成交通知书

G．合同执行期间经监督方审核同意的双方达成的补充协议

2、合同范围和条件

工程名称：                                 。

工程地点：本项目区位于淄博市临淄区金山镇金山产业园区。项目分三期进行，其中，一期位于项目区东北部，北至工业园中路，南至横四路，西至项目区边界，东至翔晖路。

工程范围：施工图纸、工程量清单所包含的全部工作内容。

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、合同总价

本合同总价为:大写：_______________；小写（￥）：               。

4、质量保证及服务承诺：

（1）本项目缺陷责任期为 12个月。

（2）乙方在完成本项目施工等过程中必须按照国标、部标或行业标准要求。

（3）施工过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：

联系人：

5、工期：                        。

6、验收

乙方通知甲方进行验收。乙方工程需满足国家、地方及行业相关验收标准。

7、付款方式

签订合同主要人员、设备进场后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；进度款按形象进度支付，支付额度为实际完成工程造价的70%，工程竣工验收合格后付至已完成实际价款的80%，工程结算审计完成后付至结算审定值的97%。剩余3%工程款，缺陷期满一年后一次无息付清。

8、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

9、违约责任

合同生效后，如甲方违约，甲方则双倍返还乙方本次投标所产生的费用；如乙方违约（包括质量不合格、工期延迟等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次招标所发生的所有费用及造成的一切损失。

10、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

11、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，备案部门一份，代理机构一份。

甲      方：（公章）                乙      方：（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

或其授权人（签字）：                或其授权人（签字）：

地      址：                        地      址：

电      话：                        电      话：

本合同附件分别由通用条款、专用条款、廉政责任书、安全生产合同、安全文明施工承诺书、施工合同补充条款及本文件要求的相关规范标准组成。

- 一、  通用合同条款

执行住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的示范文本：GF-2017-0201《建设工程施工合同》（示范文本）通用合同条款内容。

- 二、  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件、投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的内容：无。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案等甲方要求提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：按照监理及甲方要求；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：无。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：  无。

施工所需的水、电、通讯线路、施工通道以及周边关系协调处理由承包人自行解决并承担费用。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天内向发包人提交工程总进度计划报表，开工后每周四提交周完成工作量报表及下周进度计划简报。每月20号提交当月工程进度统计报表、下月进度计划和工作量计划以及整个工程实际进度完成表。所有报表除书面形式上报外，还应上传相应的电子文档。

（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包单位承担，并确保达到相关规范要求，按规定办理安全生产等手续。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包单位承担，严格遵守城市管理有关建筑工程施工管理的规定，同时满足交通、环保、市政等政府部门的规定和要求。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未办理交接之前，承包人负责已完工程的成品保护和维护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：无论发包人是否提供施工场地及周围地下管线和构筑物资料，承包人均应在施工前对施工场地及周围地下管线和构筑物进行勘察，以保证在施工过程中地下管线及构筑物不受损坏，需要进行保护的，承包人提出保护实施方案报工程师批准后实施，招标文件中发包人特殊要求增加的费用已包含在项目清单的报价中。如承包人未按上述要求进行工作，其损坏责任及费用均由承包人承担。

（7）施工现场清洁卫生的要求：执行通用条款和本市有关规定，工程竣工时，应及时清理现场（包括堆放到场外）的建筑垃圾及其他施工堆积物。交工工程必须做到工完、料尽、场地清，施工建筑垃圾由承包单位负责清运，费用由承包单位负责。

（8）承包方施工范围内发生的安全事故均由承包方负责

（9）承包人应履行的其他义务：

①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，及时支付农民工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，由承包人负责。导致民工围堵发包人等的，承包人承担相应责任，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付3万元的违约金。

④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。

⑤承包人进入场区施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场区的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在场区道路上搅拌砼及砂浆。

⑥承包人负责周边关系及相关参建的管线等单位的协调与处理，工程施工应避免施工对邻近房产和群众的干扰，在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的通行方便及群众正常生活。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由乙方承担一切责任及费用。发生扰民及民扰问题时，主动积极处理；若发生以上问题导致发包人被追诉，产生的一切经济损失由承包人承担，发包人有权在任何应支付给承包人的费用中扣除或依法向承包人追偿。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：                       ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：               ；

电子信箱：              ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，中标单位派驻现场的项目经理必须常驻工地现场。中标单位派驻本项目的管理人员不得在其它项目兼职。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。

3.3.1 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场发包人有权要求承包人支付1000-2000元/人•次的违约金。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 达到甲方要求及相应规范的要求。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内 。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供
6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

（2）发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失：不予赔偿，相应顺延工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包单位原因造成应急性工作延误，处置不及时、不规范，甲方收回承包权并安排其他施工企业实施，相关所有费用承包单位承担。承包人应自接到通知后3日内无条件退出施工现场并提交与工程有关的所有资料。

如因不可抗力因素或建设单位原因造成误工，工期顺延，以建设单位签字为准。如因发包人原因不能如期开工，工期顺延。

相关要求：承包人应合理安排人员保证节假日、农忙季节正常施工，严格按照发包人工期进度要求，保证24小时施工，否则因工期延误造成的一切损失全部由承包人承担。

7.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 地震、暴风雪 ；

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

承包人采购材料设备的约定：由承包人采购的材料设备的生产厂家、型号、数量、质量和价格均应在事前征得发包人的认可，然后承包人方可采购供应，发包人也可以通过招标形式确定材料、设备供应商，由承包人与供应商签订供货合同。

本合同工程使用的材料必须报发包人和监理工程师确认，并按规定报送检验或试验，未按规定检验或检验不合格的材料不得用于本工程。发包人将按批次不定期抽检，其检验和试验费用由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。承包人采购的材料提货前24小时通知监理工程师与双方事先商定的人员进行验点。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行    。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工图纸、方案不得擅自修改。若确需变更时，应经监理单位、设计单位共同审核并报发包人批准后，承包人才能实施。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

10.4 暂估价

暂估价材料按照变更估价原则由承包人提出适当的单价，经监理、审计、发包人审定后，作为结算的依据。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：中标后综合单价不再调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

本合同为固定总价合同。

承包人在报价中所报的总价，应考虑风险、发包人的特殊要求等而增加的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险，该价格不随政策调整或市场变化而变化，并作为结算的依据，除双方同意外结算时不得调整。。

报价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润、税金等变化及风险因素     。

工程所需临时水、电、道路，工程开工宣传工作费用如开工见报费、工程公示费及沿线居民、单位通告费用等，以及协调周边关系，交通组织及交通标志等交通管理设施设置等，均由承包人自行解决，费用包含在报价中。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30%。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人按发包人要求提交已完工程量确认单六份，监理单位、造价咨询单位、发包人在收到后10日内审核完毕，对不实工程量应扣除，对不合格工程量整改合格后确认，对不合格且不予整改的工程量发包人有权拒绝确认。情节恶劣者，发包人有权无条件终止合同，由此产生的发包人和承包人的经济损失，由承包人承担。

施工中因承包方私自变更施工组织设计引起的造价变动一律不计入结算，造成所有损失均有承包人自行负责。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式：

签订合同主要人员、设备进场后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；进度款按形象进度支付，支付额度为实际完成工程造价的70%，工程竣工验收合格后付至已完成实际价款的80%，工程结算审计完成后付至结算审定值的97%。剩余3%工程款，缺陷期满一年后一次无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：1、每月末按完成工程量并经监理、审计、发包方签证确认；2、工程完工并经验收合格后、完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交发包方，支付至协议书约定的合同价款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过  48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告，工程竣工验收合格之日的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为最终通过验收的日期。

承包人提供竣工图及竣工资料的约定：工程全部完成并经建设单位验收合格后5日内提交竣工图及竣工资料一式肆份。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按甲方交接程序实施 。

14. 结算

14.1 付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后15天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 结算审核

发包人审批付款申请单的期限：收到付款申请单15天内。

关于付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收交接后30日内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内   。

（2）发包人完成支付的期限：   /   。

15. 质保期与保修

15.1缺陷期

具体期限： 一年  。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：3% 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：自竣工验收合格之日起至质保期满竣工验收交接后。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  180  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准时或出现影响正常使用的质量问题，则由承包人负责无偿进行返工或修复，工程量不予计量，工期不予顺延，并承担给建设单位造成的所有损失并接受建设单位的处罚。。

(2)承包人不履行合同义务或不按合同的约定履行义务的其他情况时，承包人应承担由其违约所造成的一切损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

16.3 双方约定的其他违约责任

发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或不能达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用。如果承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将在书面警告7日内进驻现场接管工程，终止其在本合同项目的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成。由此产生的一切经济损失由承包人全部承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行     。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人办理自有施工人员安全保险和施工设备、材料的保险。承包人若不投保，施工期间所发生的一切因承包人未投保及未足额投保而导致的与本工程有关的人员及财产等伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行   。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行   。

19. 争议解决

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向  淄博  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      /     人民法院起诉。

- 三、廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人                  （以下简称“甲方”）与施工单位                 （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工施工项目工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌;公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动，配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方以及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给与党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议市政工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市政工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工施工项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：                    （盖章）                   乙方：             （盖章）

法定代表人                                       法定代表人

或委托代理人：                                   或委托代理人：

年    月    日                                   年    月    日

- 四、安全生产合同

为在淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工施工项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主淄博市临淄区自然资源局(以下简称“甲方”)与承包人                      (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。

本合同作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

甲方：                      （盖章）             乙方：              （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：

年    月    日	                             年   月    日

- 五、安全文明施工承诺书

淄博市临淄区自然资源局：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和有关法律、法规的规定，为确保淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工施工项目的安全文明施工，落实安全管理责任，承诺人做出如下承诺，请予以监督：

1、乙方承诺定期向其员工及管理人员（包括但不限于外包工程、乙方雇佣人员等）宣传国家有关安全生产的政策及法律、法规，制定相应的安全生产规章制度及管理办法；

2、乙方承诺积极对生产文明安全进行监督管理，并检查执行《安全生产法》及安全生产规章制度的情况，及时纠正违规行为；

3、乙方承诺对进场人员进行安全教育，定期召开安全教育和工作会议，制作会议记录，并签字确认备查；

4、乙方承诺建立健全安全的生产保证体系，施工现场配备专职安全人员   （1 — 2 名），必须保证施工现场有跟班安全员；

5、乙方负责对生活区和施工现场进行安全生产、文明施工检查，监督乙方对事故隐患和不安全因素及时整顿；

6、乙方必须达到安全事故零伤亡的控制指标。

7、乙方必须严格遵守消防安全的有关规定，确保不发火灾事故；

8、乙方必须在签订合同后十五日内，将营业执照、施工资质证书、法人代表证书和法人委托书、安全生产许可证、组织机构、专职安全员名字、特殊工种人员名单和相关证件复印交甲方存查。

9、乙方应建立施工安全生产责任制，落实施工现场的安全管理。坚持定期或不定期的安全检查，及时整改和消除事故隐患与不安全因素，并有记录备查。

10、乙方必须编制施工的安全技术措施，并逐级进行交底，并签字确认备查。

11、乙方必须严格做到安全文明施工，配备发放劳动保护用品，并保证作业人员正确使用和佩戴。

12、乙方必须对作业人员进行安全知识和安全技能教育，对特殊工种作业人员进行专业培训，取得“特殊工种操作证”后才能上岗。

13、乙方应按《安全生产法》的规定，制定生产安全事故应急救援预案。

14、乙方发生伤亡事故时，必须及时报告甲方和相关部门，并积极抢救伤员，保护好事故现场，做好善后处理工作。

15、因乙方责任发生的安全事故，所造成的一切经济损失由乙方自行承担。

以上承诺为本公司及项目经理真实意识的表示，如有违反，愿接受相关方依法或依照规定给予的处罚。

施工单位（盖章）：

法定代表人：

或委托代理人：

年    月    日

- 六、施工合同补充条款

1、人员要求

承包人派驻到现场施工管理人员应与投标时拟派现场管理人员配备人员名单相一致。中标后承包人若需更换人员，每出现一人次，需支付违约金：项目经理5万元，技术负责人3万元，其他管理人员5000元，承包人还应保证更换人员的资格不低于原投标人员的资格、水平和能力，能够胜任岗位工作。对不称职的项目经理、技术负责人、施工员及质量员，发包人有权要求更换，承包人保证在七日内派符合发包人要求的相应岗位人员，否则，项目经理承担10000元/人/天的违约金，其他管理人员承担5000元/人/天的违约金。

项目经理工地出勤天数每月不得低于21天，每少1天应向发包人缴纳2000元/天的违约金。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金500元/天。

施工过程中，如因承包方原因造成项目及发包人损失、工期延误、无法保证施工质量等任何不良影响的，停止一切款项拨付，发包人有权追回前期所有款项。

2、现场安全文明施工管理

- 承包人应遵守政府有关主管部门对施工交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定并负责办理相关手续、承担相应费用；

（2）发包人提供施工用水、电接驳点，若发包人不能提供，则由承包人自行解决，确保工程正常施工。接驳点之后的线路由承包人自行解决并承担费用。水电费由承包人缴纳，承包人挂表计量，发承人双方派人共同查表认定，按市场价计量缴纳。

- 质量

由于承包人原因造成的工程不达标（返工），承包人应按发包人要求6小时内进场返工，否则发包人有权另行组织第三方进行施工，因此发生的费用发包人有权从工程款中双倍扣除，但不另行通知承包人。

4、审批单使用管理

对于工程量清单中有品牌要求的材料、设备，承包人应严格按照发包人指定的品牌进行采购；根据工程需要，发包人有权根据实际情况进行品牌统一；发包人定品牌、定价格的材料、设备，承包人在采购后，必须持监理进场审批单到发包人处备案，否则不予以结算。

- 其他

- 承包人必须专款专用，若因承包人不按照合同支付供货方材料价款而影响本工程进度、质量及发包人信誉时，发包人可直接支付供货方材料货款，并从承包人工程进度款中抵扣。

- 承包人保证按当地建设行政主管部门规定，及时支付农民工工资，否则，发包人有权从工程款中直接拨付，发包人从下次支付的工程款中足额扣除。如因支付农民工工资不及时而导致上访事件，承包人承担每次5万-10万元不等的违约金。如人身伤亡等重大事件发生或给发包人造成不良影响或损失的，承包人应承担一切责任并赔偿发包人损失。

- 如发包人资金暂时不到位，承包人应保证正常施工，并承诺不以此为由向发包人索赔其他费用（包括但不限于停工损失费、材料费等）。

- 发包人在办理与本工程有关手续需要承包人提供资料时，承包人应积极配合并按规定提供。若因承包人不积极配合或因承包人原因导致发包人不能按计划完成手续办理的，每滞后一天，承包人应向发包人支付 5000元的违约金，超出10天后，每滞后一天承包人应向发包人支付10000元的违约金。

（5）进场后承包人负责自行协调地方关系，包括材料运输、采购、装卸、协调地方周边关系等全部环境因素，并承担相应费用。如因关系协调问题而导致如上访事件、停工、堵门等情况，除行政处罚外，承包人每次承担1万-5万元不等的违约金，并承担因此给发包人造成的损失。

（6）工程遇延迟开工、缓建、停工等情况，发包人不承担违约责任和经济赔偿。

（7）承包人保证不因双方争议、工程款支付不及时等问题采取非正常的聚众行为，包括并不限于施工现场、发包人办公地点、公共场所、道路、有关政府部门采取聚众堵门、堵路、围攻、静坐、拉横幅、标语、上访等非正常方式解决问题（3-5人以上为聚众），影响社会秩序以及对方的正常办公秩，造成不良社会影响。无论何种原因发生上述行为，每发生一次，承包人应向发包人支付10万元违约金；如多次发生，依次累计。发包人可直接在工程款中扣除上述违约金，且发包人可单方解除与承包人的合同。

（8）承包人造成工程质量无法保证、工期延误、实际施工内容与合同要求不符、各类纠纷等任何违约、不良影响和任何损失的，停止一切款项拨付，发包人有权追回前期所有款项。

（9）因新型冠状病毒肺炎疫情防控增加的费用、工期的延长执行山东省住房和城乡建设厅发布的鲁建标字【2020】1号文件。

本补充条款如与施工合同其他内容存在不一致的现象，以本补充条款为准。

甲方：                        （盖章）            乙方：                （盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

年    月    日	                           年    月    日

- 七、扬尘治理补充协议

为加强市政工程施工现场文明施工管理，防治施工扬尘污染，保护和改善环境空气质量，有效保障人民群众的切身利益，根据《山东省扬尘污染防治管理办法》、《关于在全省开展城区建设扬尘治理集中行动的通知》、《淄博市扬尘污染防治管理规定》的文件精神和省、市政府及局党委有关要求，结合本工程实际，本项目业主淄博市临淄区自然资源局（以下简称“甲方”)与承包人         （以下简称“乙方”)特制订淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工施工项目现场扬尘治理补充协议。

一、发包人职责

建设单位（以下简称“甲方”,含投资单位、发包单位，下同）作为建设工程扬尘污染治理第一责任人，对工程施工、渣土运输扬尘污染防治工作负总责。甲方要将工程扬尘污染防治标准及内容列入施工、监理等合同，及时足额支付扬尘污染防治资金，管理督促施工、监理、渣土运输等单位全面落实扬尘污染治理责任；接受市监管部门和县区政府（含济南高新区管委会、市南部山区管委会，下同）扬尘污染治理工作督导检查，严格执行停工整改和处罚等相关决定；承担工程前期准备、实施、竣工阶段及渣土运输全过程扬尘污染的全部责任。

二、承包人职责

施工单位（以下简称“乙方”,含拆迁实施单位，下同）作为建设工程工地扬尘污染治理工作的实施主体，负责严格落实扬尘污染防治各项标准要求，重点做好场地平整、房屋拆除、土石方开挖、后期配套、渣土清运等阶段施工现场的扬尘治理工作。接受市监管部门和县区政府扬尘污染治理工作督导检查，严格执行停工整改和处罚等相关决定。承担工程施工扬尘污染和工地内渣土扬尘污染的全部责任。

乙方要制定施工现场扬尘污染防治方案，按照承包范围做好扬尘污染防治措施的落实。建立扬尘污染防治的教育和技术交底制度，将环境保护知识纳入工人上岗前的教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。

三、施工现场扬尘治理措施

施工现场要严格落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工工地100%围挡、散装物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场路面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”六个百分之百要求。开工前必须做到扬尘治理方案到位、在线监测及视频监控到位，并在施工现场明显位置设置扬尘治理公示牌，公开参建各方扬尘治理负责人姓名、举报电话等内容。

（一）将土石方、拆迁工程纳入施工组织设计，扬尘污染防治费用列入工程资金，专款专用，施工时不得挪用。
  （二）施工现场必须设置连续硬质围挡，一般路段围挡高度为2米，市区主要路段围挡高度为2.5米。施工现场出入口和场内施工道路采用混凝土硬化或硬质材料铺设，并保证扬尘在线监测及远程视频监控系统、车辆冲洗设施正常使用。
  （三）土方工程（爆破工程、基坑开挖、道路刨掘、房屋拆除、水渠开挖）作业时，须采取湿法作业，配备固定式、移动式洒水降尘设备，落实洒水、喷雾降尘等措施。在作业区域内设置喷淋设施或施放水炮进行压尘，并确保作业区域全覆盖。
  （四）施工工地产生的渣土原则上应及时外运，确需留存且具备现场留存条件的，要严格按规定报备，建设单位须提交留存渣土处置计划，明确存放期限，并使用绿色密目网（不低于2000目/100平方厘米）进行全覆盖。施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。
  （五）施工现场建筑垃圾必须日产日清，并采用封闭式管道或装袋后用垂直升降机械清运，设置垃圾存放点集中堆放并严密覆盖，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场料具堆放整齐，无垃圾死角，各作业楼层无尘土。建筑物周围必须使用符合规定要求的密目网（不低于2000目/100平方厘米）进行全封闭围挡，确保严密、牢固、平整、美观。
  （六）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。现场施工道路洒水须实现全覆盖，每2小时1次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
  （七）市政管网及道路、绿化工程施工中，实施挖土、装土、堆土、路面切割、破碎、清扫等作业时，应当辅以洒水等降尘措施；对已回填后的沟槽应当采取洒水、覆盖等降尘措施，防止扬尘污染。
  （八）拆迁工程施工区域应当设置封闭围挡，配备专业洒水设备；拆除施工中必须采用湿法作业，采取持续加压喷淋压尘或其他压尘措施抑制扬尘产生。实施爆破作业的，应当对爆破区域进行覆盖、遮挡，防止扬尘扩散。要及时清运拆除现场的建筑垃圾，严禁只拆不清；对于不能及时清运的要集中堆放，用密目网（不低于2000目/100平方厘米）覆盖，并于每日早晚各洒水不少于2次。
  （九）建设工程渣土运输必须采用经市城管、公安交警等部门核准的运输单位及车辆。渣土运输车辆号牌必须保证清晰，密闭化率、卫星定位系统安装率均达到100%，新购车辆必须全部符合我市新型智能环保渣土运输车辆有关技术规范；原有渣土运输车辆必须采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘要求, 否则一律不得上路。所有渣土运输车辆须按规定的时间、地点、线路运输和装卸。
  （十）遇有4级以上大风或重污染天气时，严禁土方开挖、回填等可能产生扬尘的作业；发布红色预警时，停止一切施工作业。

四、违约责任

- 乙方现场安全文明及扬尘措施违反本协议“施工现场扬尘治理措施”标准的，每发现一处罚款1万元，造成严重后果的，处最低5万元罚款。

- 乙方未履行相关职责导致施工现场安全文及扬尘措施违反《山东省扬尘污染防治管理办法》、《关于在全省开展城区建设扬尘治理集中行动的通知》、《济南市扬尘污染防治管理规定》的：
  第一次发现，由甲方现场代表上报建设单位各职能部门，约谈施工单位负责人。
  第二次发现，由甲方现场代表上报建设单位各职能部门，予以处罚，计入不良行为记录，并将相关信息推送至市公共信用信息平台、市场主体事中事后监管服务平台和省域征信服务平台，依法依规实施联合惩戒。
    发现三次的，由甲方现场代表上报建设单位各职能部门，予以通报批评，列入公司不良记录，暂停其参加公司其他建设项目投标。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后有效，自签订之日起实施，全工程竣工验收后失效。

甲方:(盖单位章)                    乙方：(盖单位章)

法定代表人或其                     法定代表人或其

委托代理人：(签字)                 委托代理人：  (签字)

2020年   月   日                          2020年   月   日

- 八、施工单位管理办法

本项目业主淄博市临淄区自然资源局(以下简称“甲方”)与承包人             （以下简称“乙方”)特制订淄博市临淄区自然资源局齐鲁化工区金山产业园南区土地平整项目施工施工项目单位管理办法。

（一）对施工单位工作要求：

1、施工单位需按照投标文件承诺及合同要求配齐施工人员，并将人员安排情况以书面形式上报甲方和监理单位。

2、施工单位需向甲方和监理单位明确主要管理人员的作息时间，轮休及值班情况，以作为检查依据，如需请假各调整人员应提前通知甲方和监理人员，经批准后方可执行。

3、施工单位项目主要负责人必须参加监理公司和甲方组织的例会和其它会议，并详实汇报有关进度、质量、安全文明施工等情况，提供真实的各项资料。

4、工程开工前施工单位应积极主动参与图纸会审和各项技术交底工作，施工图纸和施工方案一经确定，不得擅自更改如确需变更，应严格执行变更设计报批程序。

5、施工单位负责检试验的试验室必须具备国家技术监督部门的认可，并上报甲方和监理单位审核批准。

6、施工项目应根据实际情况编制切实可行的施工组织设计和专项技术方案，必须进行技术交底，并报监理单位和甲方备案，否则不得开工。

7、所有材料、设备等必须报验，需复检的必须经监理检查认可。

8、每项工序完工后，施工单位必须在自检合格的基础上，以书面形式并附送全部相关资料，报监理和甲方审查验收，合格后方能进行下道工序的施工，上道工序未验收合格下道工序不得施工。

9、隐蔽工程必须经监理和甲方检验合格后方可隐蔽，擅自隐蔽的将不予以认可。

10、施工质量和安全、环保应定期检查，施工单位应坚持每日、周、月检查对检出问题及时整改，并留存资料以备监理单位和甲方检查。

11、施工中各环节资料应与工程进度同步，真实可靠并及时整理、归档严禁补办、伪造。

（二）有下列问题甲方将对施工单位人员和公司进行处罚：

1、未按合同及工程要求配备相关人员或擅自调换的；

2、对甲方或监理单位合理要求不认真执行，不积极配合甲方及监理单位工作的；

3、对材料把控不严，不认真及时检查检测的；

4、未经批准私自转包工程的；

5、自行变更设计图纸要求的；

6、未经检验即进行下道工序作业的；

7、隐蔽工程未经验收签字即覆盖的；

8、存在质量问题安全问题，经甲方监理单位指出整改不到位或拒不整改的；

9、未及时上报施工组织设计和其它技术资料，资料与施工不同步或存在事后补办行为的，伪造资料的；

10、施工单位内部未认真落实质量、安全、环保技术交底的；

11、发生质量、安全、环保事故故意瞒报的。

以上问题如有出现，第一次提出书面警告，第二次对施工单位罚款1000—5000元，第三次对施工单位罚款5000——20000元，并由监理公司下发停工整改通知单，并约谈其主要负责人，情节严重带来导致工期延误，造成重大经济损失和不良社会影响的将依据合同顶格处罚并中止合同。

甲方：（单位全称）（盖章）               乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人或                              法定代表人或

其授权的代理人： （姓名）              其授权的代理人：（姓名）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：0531-81288160

日期：                                  日期：

- 第五部分 评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，评标坚持公正、公平、公开及科学、择优的原则。根据排名先后确定成交供应商。

本项目采用综合评分法，采用百分制，即每个供应商的最高得分为100分，从价格、施工方案、其它条件三大方面对供应商进行评分。

- 政策功能：

（一）节能环保原则：

在本次采购活动中，应当优先购买节能、环保产品。节能、环保产品。供应商所投产品为节能、环保产品的，分别给予报价和技术分值4%的加分。

在价格评审项中，对节能、环保产品给予加分（加分=“报价”评标总分值×4%×节能、环保产品价格在报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=“技术部分”评标总分值×4%×节能、环保产品价格在报价中所占比例）；

说明：磋商现场供应商须提供《节能产品认证证书》、《环境标志产品认证证书》原件扫描件，否则不给予加分。供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。属于政府强制采购节能环保产品范围的不予价格及技术扣除，其中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品。供应商所投产品必须为节能产品，响应文件中附所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的《节能产品认证证书》原件扫描件，否则按无效报价处理。属于国家强制采购节能产品范围的在评审时不给予节能政策的扣除。

备注：由政府发布的节能产品政府采购品目清单中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

（二）小微企业

若供应商为小微企业，按照财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，在价格评审中给予6%的价格扣除优惠，计算方法是：

最终价格＝最后一轮磋商报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

磋商现场，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定文件或《小微企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表复印件（加盖供应商公章）,复印件附于响应文件中，否则不给予价格扣除。

《小微企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表磋商时由供应商提供即可，并承诺由本企业或其他中小企业提供相应的货物、工程、服务。

备注：只有小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受其优惠政策。

（三）监狱企业

给予监狱企业的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝最后一轮磋商报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，否则不给予价格扣除。

（四）残疾人福利性单位

给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝最后一轮磋商报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

供应商须提供一份《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件，否则不给予价格扣除。注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商有前述四款组合情形的，累计给予加分及价格扣除（小微企业与残疾人福利单位不累计加分及扣除）。

供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

二、具体评分办法如下：

（一）价格：最高分30分

以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最终价格）×30%×100

（二）施工方案：最高分55分

1）各分部分项工程的主要施工方案（3-8分）

方案内容表述完整、齐全、切合实际、施工技术先进可行、有针对性，得6.1-8分；方案内容基本完整、较附合项目实际情况、施工技术合理可行得4.1-6分；方案内容完整性欠缺、内容不够齐全、未突出重点、施工技术较落后得3-4分；

- 主要施工机械设备情况及进场计划（ 3-8分）

- 主要设备配备充足、设备状况先进且运行良好稳定、主要施工机械进场计划合理可行，得6.1-8分；主要设备配备基本满足项目需求、能够正常运转、设备进场计划较合理，得4.1-6分；主要设备配备欠合理，运转性能较欠缺、进场计划欠完善，得3-4分；

3）确保工程质量的技术组织措施 （3-8分）

质量保障措施切实可行、质量管理体系完善、质量管理人员配置齐全，得6.1-8分，质量保证措施基本可行、质量管理体系基本完善、质量管理人员配备基本满足施工需求，得4.1-6分；质量保证措施及质量管理体完不够完整、质量管理人员配备较欠缺，得3-4分；

- 4）确保工期的技术组织措施 （ 3-8分）

工期保证措施完善、得力，工序衔接科学合理，得6.1-8分；工期保证措施基本完善、工序衔接较科学合理，得4.1-6分；工期保证措施不够全面，工序衔接较欠缺，得3-4分；

5）确保安全生产的技术组织措施（3-8分）

针对本工程特点和实际情况安全生产技术组织措施切实有效、具体详尽、安全防范细节完备到位，得6.1-8分；安全生产技术组织措施比较合理、基本符合项目情况，得4.1-6分；安全生产技术组织措施不够完善、欠详尽，得3-4分；

6）确保文明施工的技术组织措施 （ 3-8分）

安全文明施工与环境保护组织管理到位、措施完整、齐全、合理得当，得6.1-8分；安全文明施工与环境保护措施较为合理，基本能够满足项目要求，得4.1-6分；安全文明施工与环境保护措施不够全面，较欠缺，得3-4分；

- 可提高工程质量、提前工程进度的切实可行的合理化建议（3-7分）

- 合理化建议科学合理、具体详尽得5.1-7分；合理化建议基本完善、比较合理得4.1-5分；合理化建议不够完善、欠详尽得3-4分。

（以上缺项内容不得分）（缺项内容不得分）

（三）其它条件：最高分15分

1、对各供应商的履约能力、服务承诺、业务水平、信誉、类似项目经验等进行分析比较（6-8分）；

2、对各供应商对本工程的服务体系是否健全、各项服务制度是否完善、针对本工程的合理化建议是否切实可行等进行分析、比较（3-7分）；

注：以上评分项缺项者，此项得0分。

以上价格分直接计算得分；其他部分由各评审专家在充分审阅供应商响应文件的基础上，按照评审标准对每个供应商进行打分，计算出平均得分为供应商评审专家评议得分，评审专家评议得分与直接计算得分相加后为供应商最终得分（保留两位小数，四舍五入）。按最终得分由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商。综合评分相等时，以最终报价低的优先；最终报价也相等的，由评审专家根据施工方案优劣确定。

- 第六部分 附件—响应文件格式

- 一、磋 商 函

_____________________:

___________________(供应商全称)授权___________________(被授权代表姓名)_____________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的______________(项目编号、项目名称)采购的有关活动，并对___________进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足采购文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部响应文件。

5、完全认同并保证遵守采购文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本响应文件自响应文件递交截止之日起 90 日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

- 二、第一轮磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 第一轮磋商报价（总报价） | 大写： 小写： |
| 项目经理 | 姓名： 身份证号： |
| 工 期 |  |
| 承诺在施工过程中不能以采购人资金不到位为由，拒绝施工或者延误工期，否则采购人有权解除合同，并要求中标供应商赔偿由此造成的全部损失。 |  |
| 项目经理承诺：拟派项目经理（建造师）未担任在施建设工程项目，成交后必须到岗，认真履行职责，现场项目经理（建造师）与成交项目经理（建造师）必须一致。 |  |
| 承诺能够自主协调各种地方关系，确保工期顺利进行 |  |
| 本单位完全认同采购文件的各项条款要求。 |  |
| 其他承诺：供应商应配合采购人工作安排，不影响采购人正常的工作秩序。 |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

- 三、报价明细表（工程量清单报价表）

- 四、供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法人代表 |  | 公司负责人 |  | 营业执照 号码 |  |
| 注册资金 |  | 所有制性质 |  | 业务范围 |  |
| 注册机关 |  | 注册时间 |  |  |  |
| 人员 情况 |  |  |  |  |  |
| 业务 开展 情况 |  |  |  |  |  |
| 内部 机构 设置 情况 |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 说明 |  |  |  |  |  |

- 五、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或从业资格证明 |  |  |  | 已承担在建工程 情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| [注]：一旦我单位成交，将实行建造师负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表可扩展

（2）项目经理简历表

（工程项目名称）工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 担任建造师年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |  |  |  | 备注 |  |

本表可扩展

（3）各专业主要管理人员简历表

（逐人逐表填写）

工程名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任专业管理工作年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |  | 备注 |  |

本表可扩展

- 六、供应商2012年以来承接的类似项目业绩合同复印件

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 合同金额 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附类似项目业绩合同复印件等相关资料

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签章）：

日   期：

- 七、节能、环境标志产品投标清单（如有请填写，可编辑）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品价格合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须提供属于政府采购清单内产品的证明资料，本项计分以供应商提供《节能产品认证证书》、《环境标志产品认证证书》原件扫描件为准，未提供及证明材料不全则不给予价格、质量评审加分。

2.此表须供应商加盖单位公章，未提供本表的不进行加分。

3.供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

- 供应商简介及相应资质证明文件

（采购文件敬告部分要求的资格审查文件须提供资料原件扫描件，开标时进行资格审查）

（1）供应商的简介及经营状况介绍；

- （2）《加载统一社会信用代码的营业执照》副本<或由公证机关或发证机关出具的证明> 原件的扫描件；

- （3）投标人须具有中华人民共和国采矿许可证（或发证机关出具的证明）；

- （4）《安全生产许可证》（或由发证机关出具的证明或公证机关出具的公证件）；

- （5）拟派本项目经理须具有3年以上矿山管理经验（须提供合同或任命文件等相关证明材料，合同中须体现项目经理名字）（或由发证机关或公证处出具的证明）；

- （6）如法定代表人参加会议需提供法定代表人身份证原件扫描件；

- 如被授权代表参加会议，需提供法定代表人授权书、被授权代表身份证及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）原件的扫描件；

- （7）财务报告或其基本开户银行出具的资信证明原件扫描件；【财务状况报告指提供2018年度或2019年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润（损益）表、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益发生变动提供）及其附注】

- （8）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件的扫描件；
     其中：
    ①依法缴纳税收的证明材料（提供近六个月内任意一个月缴纳增值税/企业所得税的凭据）
    ②依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供近六个月内任意一个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单或社保机关出具的证明）
    ③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件的扫描件；

- （10）提供企业近三年内（企业成立不足三年的提供自成立以来的）无行贿犯罪记录声明函原件（供应商自行承诺并承担后果），另附加盖供应商公章的中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果网页截图原件扫描件。

- （11）供应商认为有必要提交的有关企业信誉、荣誉证书及获奖资料等原件的扫描件。

- 附件一：法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：		  	                            		       	                     	 成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （供应商名称）                 的法定代表人。

特此证明。

供应商：    （盖章）

日  期：     年     月     日

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

2、法定代表人授权委托书

：

(投标供应商全称)法定代表人         授权           (全权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的              项目（项目编号           ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 被授权代表人身份证正面复印件 | 被授权代表人身份证反面复印件 |

供应商名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日     期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附：全权代表养老保险证明复印件

附件二：重大违法记录的书面声明书

(采购人)：

我公司在参加本次政府采购项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指因违法经营受收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)；

2、未挂靠、借用资质进行投标等违法、违规行为；

3、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签章）：

- 日   期：

附件三：无行贿犯罪声明函

(采购人)：

我公司在参加本次政府采购项目活动前三年内，无行贿犯罪记录。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

- 备注：本表后附中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）的查询结果截图并加盖公章的原件的扫描件

- 九、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明材料（若是请提供）

1、小微企业声明函（小微企业提供）

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

2、从业人员声明函（小微企业提供）

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

- 3、 2019年度资产负债表、损益表复印件

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

注：1.监狱企业价格需扣除的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖供应商公章）。

2.残疾人福利性单位价格需扣除的，须提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖供应商公章）。

十、施工组织设计

1）各分部分项工程的主要施工方案

2）主要施工机械设备情况及进场计划

3）确保工程质量的技术组织措施

4）确保工期的技术组织措施

5）确保安全生产的技术组织措施

6）确保文明施工的技术组织措施

7）可提高工程质量、提前工程进度的切实可行的合理化建议

十一、供应商根据采购文件及评分办法认为需要提供的其他

附件：

澄清、答疑表

项目名称:

供应商单位：

| 问题 | 澄清、答疑 |
| --- | --- |

本澄清、答疑将作为合同的一部分。

全权代表（签字或盖章）：

日期：

最终报价表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表或授权委托人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  | 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 （元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | - 此表响应文件中不提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 大小写数字对应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 零 | 壹 | 贰 |  | 叁 | 肆 |  | 伍 | 陆 | 柒 |  | 捌 | 玖 | 拾 |

全权代表（签字或盖章）：

日期：